| KELISHILGAN AKT va HAI boshlig‘i ___________ B. Raximov ___________ |  | TASDIQLAYMAN O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Raisi maslahatchisi ___________ V. Seryojkin ___________ |
| --- | --- | --- |

TEXNIK TOPSHIRIQ

ilmiy-tadqiqot ishi uchun

IoT qurilmalari uchun simmetrik shifrlash algoritmini ishlab chiqish

Toshkent 2025

1 Bajarish uchun asos

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida kriplologiya sohasida ta’lim va ilm-fanni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-293-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati (keying o‘rinlarda – DXX) Tanlov komissiyasi qarori.

2 Bajaruvchi

“UNICON.UZ – Fan-texnika va marketing tadqiqotlar markazi” mas’uliyati cheklangan jamiyati (“UNICON.UZ” MChJ).

3 Bajarish muddatlari

Boshlanishi		2025-yil 1-avgust

Tugallanishi		2027-yil 31-iyul

4 Maqsad va vazifalari

Ilmiy-tadqiqot ishi (ITI)ning maqsadi kichik tezkor va doimiy xotira, kam hisoblash quvvati va energiyaga ega bо‘lgan mobil va mini-qurilmalarda oson realizatsiya qilinishi, real vaqtda ma’lumotlarni tezkor simmetrik shifrlash va shifrini ochishni amalga oshiradigan  simmetrik shifrlash algoritmini ishlab chiqishdan iborat.

ITIning vazifalari quyidagilardan iborat:

- IoT qurilmalari arxitekturasi va xavfsizlik muammolarini tadqiq qilish;

- IoT qurilmalarida axborotni himoyalash uchun qо‘llaniladigan  kriptografik usullarni tahlil qilish;

- yangi shifrlash algoritmida foydalaniladigan parametrlarga oid kriptografik talablarni shakllantirish;

- algoritm qо‘shimcha ma’lumot bilan autentifikatsiyalovchi shifrlash (AEAD) rejimini qо‘llab-quvvatlashini ta’minlash;

- IoT qurilmalari uchun ma’lumotlarni simmetrik shifrlash algoritmi va uning dasturini ishlab chiqish;

- IoT qurilmalari uchun ishlab chiqilgan simmetrik shifrlash algoritmini dasturiy va apparat-dasturiy realizatsiyasini sinovdan o‘tkazish;

- IoT qurilmalari uchun ma’lumotlarni simmetrik shifrlash algoritmining kriptobardoshliligini baholash;

- yangi simmetrik shifrlash algoritmi uchun standart loyihasini ishlab chiqish.

5 Ishni bajarish uchun dastlabki ma’lumotlar

ITIni olib borishda О‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari, milliy va xalqaro standartlar, shu jumladan axborotni himoya qilish bо‘yicha milliy standartlar, shuningdek, ushbu sohada oxirgi о‘n yillikda erishilgan xalqaro ilmiy natijalar va yutuqlardan foydalaniladi.

6 ITIni bajarishga qо‘yiladigan talablar

Ushbu ITIda IoT qurilmalarida xavfsizlik muammolari tadqiq qilinadi, ularda  qо‘llaniladigan  kriptografik usullar tahlil qilinadi, IoT qurilmalari uchun ma’lumotlarni simmetrik shifrlash algoritmi ishlab chiqiladi, yangi simmetrik shifrlash algoritmi uchun standart loyihasi ishlab chiqiladi.

7 ITI bosqichlari

| Bosqich raqami | Bosqich nomi | Bosqich ishlarining mazmuni | Bajarish muddatlari |  | Bosqichni bajarish natijalari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | boshlani-shi | tugallanishi |  |
| 1 | Ilmiy-tadqiqot ishini bajarishga Texnik topshiriq ishlab chiqish va tasdiqlash | 1.1 Ilmiy-tadqiqot ishi mavzusi bo‘yicha ma’lu-motlarni o‘rganish - Ilmiy-tadqiqot ishi bo‘yicha texnik topshiriq-ni ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash | 01.08.2025 | 30.10.2025 | Tasdiqlangan TT |
| 2 | IoT qurilmalarida foydalaniladigan kriptografik algoritmlarning qiyosiy tahlili | 2.1 IoT qurilmalari arxitekturasi va xavfsizlik muammolari tadqiqi 2.2 IoT qurilmalarida axborotni himoyalash uchun qo‘llaniladigan kriptografik usullar tadqiqi va tahlili 2.3 Yangi shifrlash algo-ritmida foydalaniladigan parametrlarga oid kripto-grafik talablarni shakl-lantirish | 01.11.2025 | 31.03.2026 | Oraliq bosqich hisobotini taqdim qilish |
| 3 | IoT qurilmalari uchun ma’lumotlarni simmetrik shifrlash algoritmini ishlab chiqish va uning kriptobardoshliligini baholash | 3.1 Xorijiy ilg‘or tajriba asosida kichik xotira va kam hisoblash quvvatini talab qiladigan shifrlash algoritmini ishlab chiqish 3.2 Shifrlash algoritmi-ning dasturini ishlab chiqish 3.3 Taklif etilayotgan shifr-lash algoritmini zamonaviy kriptografik talablar bo‘yi-cha tekshirish va bardosh-liligini baholash | 01.04.2026 | 31.08.2026 | Oraliq bosqich hisobotini taqdim qilish |
| 4 | IoT qurilmalari uchun ishlab chiqil-gan simmetrik shifr-lash algoritmining apparat-dasturiy realizatsiyasini sinovdan o‘tkazish | 4.1 Shifrlash algoritmining dasturiy realizatsiyasini sinovdan o‘tkazish 4.2 Shifrlash algoritmining apparat-dasturiy realizat-siyasini sinovdan o‘tkazish | 01.09.2026 | 31.01.2027 | Oraliq bosqich hisobotini taqdim qilish |
| 5 | Taklif etilgan sim-metrik shifrlash al-goritmi uchun stan-dart loyihasi va shifrlash algoritmi-ning dasturiy kutub-xonasini ishlab chiqish | 5.1 Simmetrik shifrlash algoritmi uchun milliy standart loyihasini ishlab chiqish 5.2 Algoritm uchun zamonaviy dasturlash tilla-rida kutubxonalar ishlab chiqish | 01.02.2027 | 31.07.2027 | Yakuniy bosqich hisobotini taqdim qilish |

8 ITI bosqichlаri vа butun ITIni qаbul qilish tаrtibi

Mazkur bandda ITIning bajarilish bosqichlari bo‘yicha kelishuv, ularni qabul qilish tartibi hamda yakuniy natijalarni tasdiqlash jarayoni belgilab beriladi.

8.1. Birinchi bosqichda ITIni bajarish bo‘yicha Texnik topshiriq loyihasi ishlab chiqiladi hamda kelishish va tasdiqlash uchun yuboriladi.

8.2. Ikkinchi bosqichda:

- IoT tizimlarida mavjud xavfsizlik muammolari, himoya usullari, xususan, an’anaviy kriptografik algoritmlarni ushbu tizimda amalga oshirishdagi muammolar tahlil qilinadi;

- IoT tizimlari uchun mo‘ljallangan simmetrik shifrlash algoritmlari, xususan, AEAD imkoniyatiga ega algoritmlar tuzilish, amalga oshirilish va xavfsizlik kriteriyalari bo‘yicha tahlil qilinadi;

- tahlil natijalari asosida yangi ishlab chiqiladigan shifrlash algoritmlari uchun talab va parametrlar shakllantiriladi;

- oraliq bosqich hisoboti taqdim etiladi.

8.3. Uchinchi bosqichda:

- shakllantirilgan talablar bo‘yicha IoT qurilmalari uchun kichik xotira va past hisoblash quvvatini talab qiladigan yangi simmetrik shifrlash algoritmlari ishlab chiqiladi;

-ishlab chiqilgan algoritmlarning dasturiy ta’minoti yaratiladi;

- ishlab chiqilgan algoritmlar chiziqli, differensial, algebraik, integral va boshqa tegishli kriptotahlil usullariga baholanadi;

- oraliq bosqich hisoboti taqdim etiladi.

8.4. To‘rtinchi bosqichda:

- ishlab chiqilgan algoritmlar dasturiy vositasi turli muhitlar uchun sinovdan o‘tkaziladi;

- ishlab chiqilgan algoritmlar imkoniyatlari cheklangan apparat-dasturiy muhitlarda sinovdan o‘tkaziladi;

- oraliq bosqich hisoboti taqdim etiladi.

8.5. Beshinchi bosqich (yakuniy bosqich)da:

- ishlab chiqilgan simmetrik shifrlash algoritmlari uchun milliy standart loyihasi o‘zbek va rus tillarida ishlab chiqiladi;

- ishlab chiqilgan simmetrik shifrlash algoritmlari dasturiy kutubxona sifatida testlash vektorlari bilan birgalikda topshiriladi;

- ITI bo‘yicha yakuniy hisobot taqdim etiladi.

8.6. Bajaruvchi tomonidan har bir bosqich yakunlari bo‘yicha ishlarni qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma (akt) DXXga taqdim etiladi.

9 ITIni bajarish doirasida tayyorlanadigan hujjatlar rо‘yxati

1. ITI bosqichi hisobotlari. 2. Ishlab chiqilgan algoritm dasturiy realizatsiyasi. 3. Apparat-dasturiy realizatsiyasi. 4. Ishlab chiqilgan algoritm uchun о‘zbek va rus tillarida standart loyihalari. 5. Dasturiy kutubxona.

10 Kelishilаdigаn tаshkilotlаr ro‘yxаti

| Tаshkilot (korxonа) nomi | Mаnzil |
| --- | --- |
| O‘zbekiston Respublikаsi Davlat xavfsizlik xizmati | Toshkent sh., 100125, Do‘rmon yo‘li ko‘chasi, 26 |

11 Qo‘shimchа tаlаblаr

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Mаvzu rаhbаri: “UNICON.UZ” MChJ Kriptologiya va ishlab chiqarish bo‘yicha direktor, t.f.n. Ijrochilar: Kriptologiya ilmiy-tadqiqot boshqarmasi boshlig‘i |  | ___________ J. Mukimov ___________ А. Ortiqboyev |
| --- | --- | --- |
| Kriptologiya va axborot xаvfsizligi ilmiy-tаdqiqot bo‘limi boshlig‘i, t.f.n. |  | ___________ O. Аxmedovа |
| Kriptologiya vа axborot xаvfsizligi ilmiy-tаdqiqot bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosаri, f.-m.f.n. |  | ___________ M. Nаzаrovа |
| Maxsus axborot tizimlari va dasturiy ta’minot ishlab chiqarish ilmiy-tajribaviy konstruktorlik ishlari bo‘limi boshlig‘i |  | ___________ B. Ortiqov |
| Kriptologiya vа axborot xаvfsizligi ilmiy-tаdqiqot bo‘limi 1-toifаli muhаndisi |  | ___________ M. Jafarov |
| Kriptologiya maktabi 1-toifаli muhаndisi |  | ___________ S. Agzamova |
| Kriptologiya maktabi muhаndisi |  | ___________ A. Mustofoyev |
| Kriptologiya maktabi muhаndisi |  | ___________ T. Akramov |
| KELISHILGАN O‘zbekiston Respublikаsi Davlat xavfsizlik xizmati 2025-yil “____ ” _______ dagi ___________ -son xati |