O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA 
HARBIY ALOQA INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”

O‘R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI BOSHLIG‘INING BIRINCHI O‘RINBOSARI 
(O‘QUV VA ILMIY ISHLAR BO‘YICHA)

kapitan

B. To‘rayev

2025-yil “____” _________

“Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish”

LOYIHASIGA OID TAQDIM ETILAYOTGAN HUJJATLAR

1-shakl	2

2-shakl	4

3-shakl	8

4-shakl	9

5-shakl	23

Loyiha rahbari 					Turapov Sherzod Nurmatovich

Toshkent-2025

1-shakl

Loyiha tafsilotlari

1. Loyiha nomi

“Loyiha nomi”

2. Tanlov turi (yopiq yoki ochiq)

Tanlov turi ochiq

3. Mavzu nomi

“Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish”

4. Annotatsiya (loyihaning qisqacha tavsifi va uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari)

Loyiha doirasida elliptik egri chiziqlar asosidagi asimmetrik kriptotizimlar uchun xavfsiz parametrlarni (p, a, b, G, n) deterministik va ehtimolliy usullarda generatsiya qiluvchi algoritmlar yaratiladi. Ushbu algoritmlar elektron raqamli imzo, kalit almashinuvi va shifrlash tizimlarida qo‘llaniladigan elliptik egri chiziqlar parametrlarining kriptografik barqarorligini ta’minlashga yo‘naltiriladi. Loyihada ishlab chiqiladigan parametrlar generatsiyasi usullari xalqaro talablar (NIST, Brainpool, RFC) va milliy xavfsizlik talablari bilan mos keladigan, matematik asoslangan va kriptotahlilga bardoshli bo‘lishi ko‘zda tutiladi. Loyihaning asosiy natijasi sifatida parametrlarni generatsiya qilish algoritmlari, ularning dasturiy ta’minoti va integratsiya uchun mo‘ljallangan dasturiy kutubxonalar yaratiladi.

Loyiha quyidagi 5 bosqichda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqich — “Mavjud elliptik egri chiziq parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini tahlil qilish” deb nomlanadi. Ushbu bosqichda xalqaro va milliy standartlarda qo‘llaniladigan egri chiziqlar, ularning qurilish tamoyillari, zaifliklari va elliptik egri chiziqlar hamda ularning parametrlariga qo‘yilgan umumiy talablar o‘rganiladi. Parametrlar generatsiyasi uchun asosiy xavfsizlik mezonlari ishlab chiqiladi.

Ikkinchi bosqich — “Asosiy maydon, egri chiziq koeffitsiyentlari va generator nuqtalarini shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish” deb nomlanadi. Bu bosqichda egri chiziqning kriptografik bardoshliligini ta’minlovchi matematik asoslar: p asosiy sonini tanlash, diskriminantni tekshirish, (a, b) koeffitsiyentlarini yaratish algoritmlari hamda G generator nuqtasini aniqlash usullari ishlab chiqiladi.

Uchinchi bosqich — “Asimmetrik kriptotizimlar uchun deterministik va tasodifiy parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish” deb nomlanadi. Bu bosqichda kalitlar generatsiyasi uchun mos, turli xavfsizlik darajalariga ega bo‘lgan algoritmlar ishlab chiqiladi va parametrlar to‘plamlari shakllantiriladi.

To‘rtinchi bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini kriptografik xavfsizlik va samaradorlik bo‘yicha baholash” deb nomlanadi. Bu bosqichda yaratilgan algoritmlar kriptotahlil usullari (MOV darajasi, CM zaifligi, discrete log murakkabligi, sindirish ehtimoli) bo‘yicha baholanadi, tezkorlik, hisoblash samaradorligi va resurs talablarining tahlili amalga oshiriladi.

Beshinchi bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini amaliy dasturiy ta’minot ko‘rinishida yaratish” deb nomlanadi. Ushbu bosqichda algoritmlar zamonaviy dasturlash tillarida dasturiy modullar shaklida amalga oshiriladi, ulardan foydalanish uchun dasturiy kutubxonalar yaratiladi. Parametrlarni apparat darajasida generatsiya qilish bo‘yicha texnik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

5. Ijrochilar soni, shu jumladan loyiha ilmiy rahbari (raqamlarda ko‘rsatiladi)

Loyiha ijrochilari 1 nafar rahbar va 10 nafar ishchi xodimlardan iborat jamoadan tashkil topadi.

6. Loyiha shartlari (boshlanish va tugash yili)

Loyiha 2 yilga mo‘ljallangan bo‘lib 2026-2027-yillar oralig‘ida bajarilishi rejalashtirilgan.

7. Loyihani amalga oshirish uchun mablag‘lar miqdori

1.500.000.000 (Bir milliard besh yuz million so‘m).

2-shakl

Loyiha rahbari va asosiy ijrochilari haqida ma’lumot

| № | Familiyasi, ismi, otasining ismi | Tug‘ilgan kuni, oyi va yili | ID karta (pasport) kim tomonidan va qachon berilganligi, seriya raqami | Fuqaroligi | Ilmiy darajasi va uni olgan yili | Ilmiy unvon va uni olgan yili | Asosiy ish joyi | Ilmiy maqo-lalari-ning umumiy soni | Uy manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha nomi, uy raqami, qavs ichida shahar kodi bilan birga uy va ish telefon raqamlari, elektron pochta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xudoykulov Zarif Turakulovich (loyiha rahbari) | 22.04.1988 | Sariosiyo TIIB, 01.05.2023, AD3161178 | O‘zbekiston | PhD, 2018 yil | Dotsent, 2022 yil | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, TATU, Kriptologiya kafedrasi mudiri | 60 | Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Obod MFY, Zarbuloq ko‘chasi 32 uy 13 xonadon (700058, +99897-729-60-47, zarif.khudoykulov@tuit.uz ) |
|  | Komilov Alisher Abdumannob o‘g‘li | 30.12.1995 y. | Qo‘rg‘ontepa tumani IIV 30401, 22.01.2025 y., AD 8509503 | O‘zbekiston | PhD, 2024 yil | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 12 | Toshkent shahar, Yanhihayot tumani, 8-qurilish hududi, 73-uy, 9-xonadon (100102, +998 90 133 40 98 +998 93 101 74 88 alisher.abdumannob@gmail.com |
|  | Boboyev Nabi Tohir o‘g‘li | 27.01.1997 | Toshkent shahar Chilonzor tumani IIV 26294 xxxx AD3939284 | O‘zbekiston | PhD, 2023-yil | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 20 | Toshkent shahar Yashnabod tumani 58-harbiy shaharcha 50/5 (100112, +998993851574, crypton97@mail.ru) |
| 7 | Isakov Muxriddin Marifjon o‘g‘li | 29.03.1996 | Baliqchi tumani IIV 3206, 08.07.2025, AE 3319100 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 10 | Toshkent shahar, Uchtepa tumani, Xuroson MFY, 12-daha, 19-uy, 34-xonadon (100123, +95 040-29-03, +71 502-71-72 muxriddinisako96@gmail.com |
|  | Fayzullayev Arslonbek Xayrulla o‘g‘li | 31.07.1998 y. | Chilonzor tumani IIV 26294, 06.09.2024 y., AD 8509503 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 12 | Toshkent shahar, Chilonzor tumani, 17-daha, 30-uy, 17-xonadon (100135, +998 99 078 07 31 +998 93 971 04 08 arslonbekk_fayz@mail.ru |
|  | Qodomboyev Rasulbek O‘tkir o‘g‘li | 11.07.2000 y. | Urganch tumani IIB, 24.05.2017 y., AB 6221363 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 10 | Toshkent shahar, Yangihayot tumani, Yangidarxon 14-uy, 22-xonadon (+998 99 332 10 38 rasqadomboyev@gmail.com). |
|  | Jamoaviy |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-shakl

Loyihani amalga oshiruvchi tashkilot haqida ma’lumot

1. Tashkilotning to‘liq nomi, tashkilotning rasmiy qisqartirilgan nomi, qaysi vazirlik yoki idoraga tegishli ekanligi ko‘rsatiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI

2. Manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha nomi, uy raqami). Tashkilot rahbarining telefon raqamlari (kodi ko‘rsatilgan holda).

111811, Toshkent viloyati Zangiota tumani Quyoshli qo‘rg‘oni 176-harbiy shaharcha, +90 174-94-62

3. Elektron pochta manzili.

info@tuit.uz

4-shakl

Loyihaning qisqacha tavsifi

1. Loyiha nomi

Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish

2. Loyihada yechiladigan muammo

Loyiha doirasida hal qilinadigan aniq fundamental yoki amaliy muammolar:

Loyiha doirasida turli platformalarda, shu jumladan resurslari cheklangan (kichik hajmdagi tezkor va doimiy xotira, kam energiya iste’moli va cheklangan hisoblash quvvati) ga ega bo‘lgan mobil va mini-qurilmalarda qulay realizatsiya qilish imkoniyatiga ega asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlari ishlab chiqiladi.

Asosiy e’tibor elliptik egri chiziq (ECC) asosidagi asimmetrik shifrlash va elektron raqamli imzo tizimlari uchun parametrlarni (p, a, b, G, n)– bosh maydon moduli, egri chiziq koeffitsiyentlari, bazaviy nuqta va uning tartibi – ni xavfsiz, nazariy jihatdan asoslangan va amaliy jihatdan samarali tarzda generatsiya qilishga qaratiladi.

Maqsadlar, axborotni himoyalash vositasini ishlab chiqishda, bo‘lishi mumkin bo‘lgan xatarlar modelini hisobga olish, uning bardosh berishi kerak bo‘lgan tahdidlarni aniqlash.

Loyihaning asosiy maqsadi – asimmetrik kriptotizimlar uchun yuqori xavfsizlik darajasi (128, 192, 256 bit va undan yuqori) ga, resurslari cheklangan qurilmalarda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘lgan, milliy kriptostandartlar uchun asos bo‘la oladigan parametrlar to‘plamini ta’minlaydigan deterministik va ehtimoliy parametr generatsiya algoritmlarini yaratishdan iborat.

Buning uchun loyiha doirasida tahdidlar modeli, ya’ni tizimga qarshi bo‘lishi mumkin bo‘lgan hujumlar ro‘yxati tuziladi. Ushbu model orqali tizimning qayerida zaiflik paydo bo‘lishi mumkinligi oldindan aniqlanadi.

Tahdidlar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

- matematik hujumlar (masalan, diskret logarifmni topishga urinishlar);

- egri chiziq parametrlarining noto‘g‘ri tanlanishi bilan bog‘liq hujumlar;

- amaliy hujumlar (realizatsiyadagi xatoliklar, noto‘g‘ri random (tasodifiy) generatorlar);

- yon kanal (side-channel) hujumlari — vaqt, energiya sarfi yoki qurilma signallariga qarab maxfiy kalitni topishga urinishlar.

Mazkur maqsad shuni anglatadiki:

- biz ishlab chiqadigan algoritm yuqoridagi barcha hujum turlariga bardoshli bo‘lishi kerak;

- parametrlar generatsiyasi shaffof, tekshiriladigan va ishonchli bo‘lishi zarur;

- tizim qisqa muddatli emas, balki uzoq yillar davomida ham xavfsiz ishlashi lozim.

Shu tariqa tahdidlar modelini hisobga olgan holda yaratiladigan algoritmlar amalda mustahkam, xavfsiz va ishonchli bo‘lishi ta’minlanadi.

Taklif etilayotgan algoritmlarning bardoshlik talablari

Taklif etilayotgan parametr generatsiya algoritmlari quyidagi tahdidlarga bardoshli sifatida loyihalashtiriladi:

- Diskret logarifm muammosining murakkabligiga asoslangan xavfsizlik:
– tanlangan egri chiziqlar uchun ECC diskret logarifm masalasini yechish murakkabligi amalda 2^k tartibida (k – xavfsizlik darajasi) bo‘lishi ta’minlanadi;

- Kichik bo‘linuvchilari bo‘lmagan va anomal bo‘lmagan egri chiziqlarni tanlash (MOV va Smart hujumlariga bardoshlilik);

- Yaroqsiz egri chiziq (invalid-curve), twist va kichik guruh hujumlariga bardoshlilik;

- Bazaviy nuqta va guruh tartibi uchun ko‘rsatkichlar nazariyasi talablariga mos keluvchi xavfsiz parametrlarni tanlash;

- Parametrlarning tasodifiyligini va backdoor yo‘qligini ta’minlaydigan deterministik/yashirin bo‘lmagan generatsiya tamoyillarini qo‘llash.

Loyihada qo‘yilgan vazifaning hozirgacha hal etilmagan jihatlari

Hozirda loyiha talabiga to‘liq mos keluvchi milliy asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlari mavjud emas. Xususan, quyidagi jihatlar yetishmaydi:

- Milliy ECC parametrlar to‘plami (o‘zimizning, shaffof va hujjatlashtirilgan generatsiya usuli bilan yaratilgan egri chiziqlar);

- Deterministik, backdoor-free parametr generatsiya metodologiyasi;

- Resurslari cheklangan IoT va mobil qurilmalar uchun moslashtirilgan ECC parametrlar to‘plami;

- Parametr generatsiyasi natijasida olingan egri chiziqlarning zamonaviy kriptotahlil usullari bo‘yicha chuqur tahlili.

Bugungi kunda O‘zbekistonda asosan:

- xalqaro standartlarda tavsiya etilgan egri chiziqlar (NIST, Brainpool va boshqalar),

- O‘zDSt 1105:2009 va O‘zDSt 1106:2009 standardlariga mos simmetrik va xesh algoritmlar

asosida ishlanadigan tizimlardan foydalanilmoqda. Biroq milliy ECC parametrlar to‘plami va ularni generatsiya qilish algoritmlari ishlab chiqilmagan. Bu esa:

- kriptotizimlarda xorijiy ishlab chiquvchilarga to‘liq ishonishga majbur bo‘lish,

- potensial yashirin orqa eshik (backdoor) ehtimolini istisno qila olmaslik,

- texnologik va kriptografik mustaqillik darajasi pastligi

kabi muammolarni keltirib chiqaradi.

Xavfsiz parametr generatsiyasi zarurati

Asimmetrik kriptotizim parametrlarini naive yoki to‘liq asoslanmagan usullarda tanlash:

- egri chiziqning maxsus xossalarga ega bo‘lib qolishiga (anomaliya, kichik o‘lchamli o‘rinbosar guruhlar, kichik embedding daraja va hk.),

- diskret logarifm muammosining murakkabligi sezilarli kamayib ketishiga,

- maxfiy kalitlarni tez hisoblash imkoniyatiga ega bo‘lgan maxsus hujumlar paydo bo‘lishiga

olib kelishi mumkin. Shuning uchun parametr generatsiyasi alohida, fundamental va amaliy jihatdan chuqur o‘rganilishi lozim bo‘lgan masala hisoblanadi.

Kriptografik bardoshlilik

Yaratiladigan parametr generatsiya algoritmlarining bardoshliligi kriptotahlil usullari yordamida baholanadi. Natijalar algoritmni bugungi kundagi texnologiyalar va kriptotahlil usullari yordamida buzish amaliy jihatdan imkonsiz degan xulosa berishga yetarli bo‘lgan taqdirda, yangi parametrlar asosida qurilgan asimmetrik kriptotizimlardan foydalanishga ruxsat beriladi.

Shuning uchun loyiha doirasida yaratiladigan algoritm:

- differensial, chiziqli, algebraik, integral, korrelyatsion kriptotahlil usullari;

- ECC ga xos bo‘lgan hujumlar – MOV, Smart hujumi, anomal egri chiziqlar, twist hujumlari, yaroqsiz egri chiziq hujumlari, kichik guruh hujumlari;

- yon kanal (side-channel) hujumlariga tayyor konfiguratsiyalar

bo‘yicha baholanadi va bardoshliligi asoslanadi.

Qurilmalarda sinovdan o‘tkazish

Xalqaro standartlarga ko‘ra kriptografik algoritmlar va ularning parametrlarini apparat-dasturiy realizatsiya qilish imkoniyati mavjud bo‘lishi kerak. Shu sababli loyiha doirasida yaratiladigan parametr generatsiya algoritmlari:

- server muhitlari (PKI, CA, EDS markazlari);

- IoT qurilmalari (sensorlar, aqlli uy jihozlari, sanoat qurilmalari);

- mobil qurilmalar va smart-kartalar;

uchun mo‘ljallangan platformalarda sinovdan o‘tkaziladi, ishlash tezligi va resurs sarfi tahlil qilinadi.

Shu sababli quyidagi imkoniyatlarga ega algoritmlarni ishlab chiqish vazifasi qo‘yilmoqda

Kichik hajmdagi tezkor va doimiy xotira, kam energiya va hisoblash quvvatiga ega muhitlarda ishlash:

- Parametr generatsiya algoritmlari turli platformalarda, shu jumladan resurslari cheklangan mobil va mini-qurilmalarda qulay realizatsiya qilinishi uchun oddiy, modulli arifmetikaga tayangan samarali algoritmlardan foydalaniladi.

- Zarur hollarda oldindan generatsiya qilingan parametr to‘plamlarini saqlash hamda qurilmada faqat kalitlar generatsiyasini bajarish sxemalari ishlab chiqiladi.

Parametrlar xavfsiz bo‘lishi talab etiladi:

- Egri chiziqlar kamida ma’lum minimal xavfsizlik darajasiga ega bo‘lishi;

- Guruh tartibi n ning kattaligi va faktorizatsiya xususiyatlari bo‘yicha talablarni qanoatlantirish;

- Kichik bo‘linuvchilarga ega bo‘lmagan, anomal bo‘lmagan, MOV darajasi yetarli katta bo‘lgan egri chiziqlarni tanlash;

- Parametrlarning deterministik, audit qilinadigan va backdoor-free usulda generatsiya qilinishi.

Kriptografik amallarning tezkor bajarilishi:

- Punkt ko‘paytirish, kalit generatsiyasi, shifrlash va imzolash amallarini tez bajarish imkonini beradigan egri chiziq ko‘rinishlarini (Weierstrass, Montgomery, Edwards va boshqalar) tanlash;

- Zamonaviy ECC algoritmlarining (Curve25519, Curve448 va boshqalar) arxitekturasidan ilhomlangan yengil va samarali parametrlar tizimini yaratish.

Ochiq kalitdan maxfiy kalitni hisoblash yoki tahmin qilish imkoniyati mavjud bo‘lmasligi:

- Diskret logarifm masalasining murakkabligini ta’minlaydigan parametrlar bilan ishlash;

- Har qanday “yashirin tuzilma” ega bo‘lgan parametrlar generatsiyasini istisno qiladigan shaffof, tekshiriladigan generatsiya protseduralarini ishlab chiqish.

Oldingi ilmiy-tadqiqot dasturlari bilan bog‘liqligi

Agar hozirgi vaqtda fundamental yoki amaliy ilmiy-texnik tadqiqotlar dasturlari doirasida ushbu yo‘nalishga yaqin tadqiqotlar olib borilgan bo‘lsa, ular bilan natijalar taqqoslanadi. Mazkur loyiha avval bu turdagi ilmiy loyiha amalga oshirilmagan, mustaqil va yangi ilmiy yo‘nalish sifatida taklif qilinadi.

Ijrochi tashkilotning ilmiy salohiyati, laboratoriyalar, asbob-uskunalar

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida mazkur loyihani bajarish uchun zarur ilmiy salohiyat mavjud. Jumladan:

- mazkur loyiha rahbari va ijrochilari orasida 05.01.05 – “Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi” ixtisosligi bo‘yicha texnika fanlari va fizika-matematika fanlari doktori va nomzodlari mavjud;

- kriptografiya, kriptotahlil, ECC, yengil kriptografiya bo‘yicha ko‘p yillik tajribaga ega professor-o‘qituvchilar faoliyat yuritadi.

Ilmiy salohiyat:

Jamoa tarkibiga quyidagi mutaxassislar kiradi:

- Kriptograflar va kriptotahlilchilar – ECC parametr generatsiyasi, psevdotasodifiy sonlar generatsiyasi va hujum modellari bo‘yicha;

- Matematika va statistika bo‘yicha mutaxassislar – generatsiya qilingan parametrlarning matematik xususiyatlari va tasodifiylik darajasini baholash uchun;

- Dasturchilar va injenerlar – dasturiy va apparat yechimlarni ishlab chiqish uchun.

Laboratoriyalar va jihozlar:

- Kiberxavfsizlik va kriminalistika laboratoriyasi:

  - Kompyuter klasterlari (32 va 64 bitli arxitekturadagi protsessorlar);

  - Kriptografik algoritmlar va hujumlarni simulyatsiya qilish muhitlari (Linux/Windows serverlar);

  - ECC, RSA, PQCrypto bo‘yicha sinov stendlari.

- Apparat vositalari laboratoriyasi:

  - FPGA va ASIC platformalarida kriptomodullarni sinash uchun uskunalar;

  - Zamonaviy test qurilmalari (real vaqt rejimida kalit generatsiyasi va amallarni baholash uchun).

Qurilmalar va materiallar:

- Zamonaviy serverlar, maxsus dasturiy ta’minot o‘rnatilgan noutbuklar, kriptografik simulyatsiya muhitlari;

- ECC, blok shifrlash, xesh funksiyalar va postkvant kriptografiya bo‘yicha ilmiy manbalar, standartlar (NIST, ISO, RFC va boshqalar).

O‘zbekiston va xorijdagi tadqiqotlarning qisqacha tavsifi

O‘zbekistonda:
Axborot xavfsizligi sohasidagi tadqiqotlar asosan:

- simmetrik shifrlash algoritmlarini optimallashtirish,

- milliy xesh funksiyalarning tahlili,

- yengil kriptografik algoritmlar

yo‘nalishida olib borilmoqda. Hozirgi kunda O‘zDSt 1105:2009 va O‘zDSt 1106:2009 standartlari bo‘yicha ishlanmalardan foydalanilmoqda. Biroq milliy ECC parametrlar to‘plami va ularni generatsiya qilish algoritmlari bo‘yicha kompleks ilmiy loyiha amalga oshirilmagan.

Xorijda:
AQSh, Yevropa, Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlarda:

- NIST egri chiziqlari (P-256, P-384, P-521),

- Brainpool egri chiziqlari,

- Curve25519, Curve448,

- GOST R 34.10–2012, SM2 kabi standartlar uchun egri chiziqlar parametrlarini generatsiya qilish va tahlil qilish bo‘yicha juda katta ishlar olib borilgan.

Ushbu ishlanmalarning qiymati yuqori bo‘lib, ularni O‘zbekiston bozoriga kiritishda:

- licenziya va intellektual mulk talablari,

- xavfsizlik va shaffoflik masalalari

muhim to‘siq bo‘lishi mumkin. Shu bois milliy parametrlarni yaratish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning kutilayotgan natijalarini jahon miqyosidagi ilmiy yutuqlar bilan taqqoslash va dolzarblik

Jahon miqyosida asosiy tendensiyalar:

- shaffof, deterministik, backdoor-free egri chiziqlar yaratish;

- yengil va tezkor ECC algoritmlari yordamida mobil va IoT qurilmalarni himoyalash;

- postkvant muhitni hisobga olgan holda ECC ni baholash (hybrid yechimlar).

Loyiha doirasida yaratiladigan parametr generatsiya algoritmlari:

- egri chiziqlarni tanlash bo‘yicha zamonaviy xalqaro yondashuvlarga mos bo‘ladi;

- milliy standart sifatida taklif etilishi, ichki bozor uchun litsenziyasiz, to‘liq nazorat qilinadigan yechim bo‘lishi;

- jahon darajasidagi ECC standartlari bilan tezlik, xavfsizlik va resurs sarfi bo‘yicha raqobatlasha olishi kutilmoqda.

Loyihani ishlab chiqishning dolzarbligi:

- Asosiy kripto tizimlar (elektron hukumat, bank tizimi, raqamli imzo) uchun milliy asimmetrik kriptotizim parametrlarini yaratish O‘zbekistonning kriptografik va texnologik suverenitetini oshiradi;

- Xavfsizlik talablari yildan-yilga kuchayib borayotgan sharoitda, xalqaro standartlardan tashqari o‘z parametrlar bazasiga ega bo‘lish strategik ahamiyatga ega;

- Yangi yaratiladigan parametrlar – zamonaviy kriptotahlil usullariga bardoshli, multi-platformali va iqtisodiy jihatdan samarali bo‘ladi.

3. Loyihani amalga oshirishning asosiy bosqichlari, oraliq va yakuniy natijalar

Loyiha 24 oy davomida quyidagi 5 bosqichda amalga oshiriladi.

1-bosqich — “Mavjud elliptik egri chiziq parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini tahlil qilish”

Bajariladigan ishlar:

- Xalqaro va milliy standartlarda qo‘llaniladigan elliptik egri chiziqlarni (NIST, Brainpool, GOST, SM2 va boshqalar) yig‘ish va tahlil qilish;

- Ushbu egri chiziqlarning qurilish tamoyillari, parametr generatsiyasi sxemalari, ehtimoliy zaifliklari (anomaliya, kichik embedding daraja, MOV hujumi, CM zaifligi va hokazo)ni o‘rganish;

- Elliptik egri chiziqlar va ularning parametrlariga qo‘yiladigan umumiy matematik va kriptografik talablarni (guruh tartibi, koeffitsientlarning shartlari, discriminant ≠ 0 bo‘lishi va h.k.) tizimlashtirish;

- Parametrlarni generatsiya qilish jarayoni uchun asosiy xavfsizlik mezonlari (diskret log murakkabligi, anomal bo‘lmagan egri chiziqlar, kichik o‘lchamli o‘rinbosar guruhlarning yo‘qligi va h.k.)ni ishlab chiqish.

Kutilayotgan natijalar:

- Mavjud ECC parametr generatsiyasi usullari bo‘yicha tahliliy ilmiy-texnik sharh;

- Egri chiziq parametrlariga qo‘yiladigan formal talablar va mezonlar ro‘yxati;

- Keyingi bosqichlar uchun xavfsizlik va samaradorlik talablarini o‘z ichiga olgan metodik hujjat.

2-bosqich — “Asosiy maydon, egri chiziq koeffitsiyentlari va generator nuqtalarini shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish”

Bajariladigan ishlar:

- Asosiy maydon moduli p ni tanlash algoritmlarini ishlab chiqish (maxsus ko‘rinishdagi tub sonlar, faktorizatsiya murakkabligi, kriptografik talablar);

- Egri chiziq diskriminantini tekshirish va egri chiziq singular emasligini kafolatlaydigan mexanizmlarni ishlab chiqish;

- (a, b) koeffitsiyentlarini generatsiya qilish algoritmlarini ishlab chiqish, ular uchun zarur cheklovlarni (anomaliya, kichik guruhlar, CM zaifliklari va boshqalar) inobatga olish;

- Bazaviy nuqta G va uning tartibi n ni aniqlash hamda tekshirish usullarini ishlab chiqish;

- Tanlangan parametrlar ECC amallari uchun (punkt qo‘shish, punktni skalyar ga ko‘paytirish) samarali bo‘lishini ta’minlash.

Kutilayotgan natijalar:

- p, a, b parametrlarini generatsiya qilish uchun ishchi algoritmlar majmuasi;

- Bazaviy nuqta G va guruh tartibi n ni shakllantirish va tekshirish uchun formal protseduralar;

- Egri chiziq parametrlarini shakllantirish bo‘yicha matematik asoslangan mexanizmlar.

3-bosqich — “Asimmetrik kriptotizimlar uchun deterministik va tasodifiy parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish”

Bajariladigan ishlar:

- Turli xavfsizlik darajalariga (128, 192, 256 bit va h.k.) mos keladigan deterministik parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish (masalan, seed→hash→parametr sxemalari);

- Kriptografik xavfsiz psevdotasodifiy generatorlardan foydalangan holda tasodifiy parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish;

- Har bir xavfsizlik darajasi uchun alohida parametrlar to‘plamlarini (p, a, b, G, n) shakllantirish;

- Parametr generatsiyasi algoritmlarini kalitlar generatsiyasi, shifrlash va elektron raqamli imzo sxemalariga ulash bo‘yicha amaliy ko‘rsatmalar ishlab chiqish;

- Deterministik va tasodifiy yondashuvlarni xavfsizlik va yaratuvchanlik (flexibility) nuqtai nazaridan solishtirish.

Kutilayotgan natijalar:

- Deterministik va tasodifiy parametr generatsiyasi uchun to‘liq algoritmik tavsif;

- Turli xavfsizlik darajalari uchun tavsiya etilgan parametrlar to‘plami;

- Amaliy asimmetrik kriptotizimlarda qo‘llashga tayyor bo‘lgan parametr generatsiyasi sxemalari.

4-bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini kriptografik xavfsizlik va samaradorlik bo‘yicha baholash”

Bajariladigan ishlar:

- Yaratilgan parametr generatsiya algoritmlarini quyidagi kriptotahlil mezonlari bo‘yicha baholash:
– MOV darajasi va egri chiziqning embedding degree ko‘rsatkichlari;
– CM (Complex Multiplication) zaifliklari ehtimoli;
– diskret logarifm masalasining amaliy murakkabligi;
– sindirish ehtimoli va taxminiy hujum ssenariylari;

- Parametrlar asosida qurilgan ECC amallarining tezkorlik, hisoblash samaradorligi va resurs talablarini (CPU va xotira yuklamasi) tahlil qilish;

- Server, IoT va mobil platformalarda tajriba sinovlarini o‘tkazish;

- Yaratilgan parametrlar to‘plamini xalqaro standartlar (NIST, Brainpool va boshqalar) bilan solishtirma tahlil qilish.

Kutilayotgan natijalar:

- Kriptografik xavfsizlik bo‘yicha formal baholash hisobotlari;

- Turli platformalar uchun tezlik va samaradorlik bo‘yicha tajriba natijalari;

- Jahon standartlari bilan solishtirilgan afzallik va cheklovlar tahlili.

5-bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini amaliy dasturiy ta’minot ko‘rinishida yaratish”

Bajariladigan ishlar:

- Parametr generatsiyasi algoritmlarini zamonaviy dasturlash tillarida (C/C++, Python, Rust va h.k.) dasturiy modullar ko‘rinishida amalga oshirish;

- Ulardan foydalanish uchun dasturiy kutubxonalar (library, SDK) yaratish va hujjatlashtirish;

- Parametrlarni apparat darajasida (FPGA, ASIC) generatsiya qilish bo‘yicha texnik tavsiyalar va loyiha takliflarini ishlab chiqish;

- Milliy kriptotizimlarda qo‘llash uchun standart loyihasi va texnik reglament elementlarini tayyorlash;

- Yakuniy ilmiy hisobot, texnik pasportlar va sinov natijalari bo‘yicha hujjatlarni tayyorlash.

Kutilayotgan natijalar:

- Yangi parametr generatsiyasi algoritmlarini o‘z ichiga olgan ishchi dasturiy ta’minot va kutubxonalar;

- Apparat darajasida realizatsiya qilish uchun texnik tavsiyalar;

- Loyiha bo‘yicha yakuniy ilmiy-texnik hisobot va amaliyotga joriy etish bo‘yicha tavsiyalar.

4. Loyiha mavzusi bo‘yicha ijrochi (guruh) tomonidan hozirgacha olingan aniq mustaqil tadqiqot natijalari

Kriptografik algoritmlar, xususan, yengil kriptografiya, xesh funksiyalar, blok shifrlash va ularning bardoshliligini baholash bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar doirasida chop qilingan ilmiy ishlar:

- Khudoykulov, Z. (2024). A Comparison of Lightweight Cryptographic Algorithms. In: Aliev, R.A., et al. 12th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2022). WCIS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 912. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53488-1_36

- A. Bakhtiyor, A. Orif, B. Ilkhom and K. Zarif, “Differential Collisions in SHA-1” 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1–5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351441.

- Bakhtiyor, A., Ilkhom, B., Javokhir, A., Orif, A. (2024). Using the Capabilities of Artificial Neural Networks in the Cryptanalysis of Symmetric Lightweight Block Ciphers. In: Aliev, R.A., et al. WCIS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 718. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_16

- S. Ganiev and Z. Khudoykulov, “Lightweight Cryptography Algorithms for IoT Devices: Open issues and challenges,” 2021 ICISCT, Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 01–04, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670281.

- Rupayan Das, Angshuman Khan, Rajeev Arya, Boykuziev Ilkhom, Abdurakhimov Bakhtiyor, Nuriddin Safoyev, Zarif Khudoykulov, “SSKA: secure symmetric encryption exploiting Kuznyechik algorithm for trustworthy communication”, International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2024. https://doi.org/10.1007/s13198-024-02253-7 – ilmiy maqola (Scopus, Q3).

- Boykuziev Ilkhom, Angshuman Khan, Abdurakhimov Bakhtiyor, Rupayan Das and Zarif Khudoykulov, “Integral cryptanalysis: a new key determination technique for 3-phase Kuznyechik encryption”, Engineering Research Express, №5 (2023). 035018, © 2023 IOP Publishing Ltd. https://doi.org/10.1088/2631-8695/ace58f – ilmiy maqola (Scopus, Q3).

- Abdurakhimov Bakhtiyor, Boykuziev Ilkhom, Abdurazzokov Javokhir and Allanov Orif, “Using the Capabilities of Artificial Neural Networks in the Cryptanalysis of Symmetric Lightweight Block Ciphers”, Lecture Notes in Networks and Systems, 2024, 718 LNNS, pp. 113–121. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_16 – ilmiy maqola (Scopus).

- Javokhir Abdurazzokov, Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Orif Allanov, “Algorithm for Generating Robust S-Boxes Using Adjacency Matrix Parameters”, 10th International Conference on “Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)”, 2023. Palembang, Indonesia. -6p. https://doi.org/10.1109/EECSI59885.2023.10295947 – ilmiy maqola (Scopus).

- Khudoykulov Zarifjon, Rakhmatullayev Ilkhom, Boykuziyev Ilkhom, Allanov Orif, “Analysis of stream encryption algorithms in Estream project easy to use in software form”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. ISSN 2181-9750, March, 2024-3. http://khorezmscience.uz, pp. 87–94 – ilmiy maqola (OAK).

- Boyquziyev Ilkhom, Allanov Orif, Rakhmatullayev Ilkhom, Liu Lingyun, “Development of optimal method of hardware implementation of the SM4 and SM4_Mix encryption algorithms”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. February, 2024-2. ISSN 2181-9750, pp. 87–92 – ilmiy maqola (OAK).

- Xudoyqulov Z.T., Rakhmatullayev I.R. “Yengil vaznli kriptografik algoritmlarda foydalanilgan chiziqsiz akslantirishlash tahlili.” Raqamli texnologiyalarning nazariy va amaliy masalalari xalqaro jurnali. 2024. №2(8). B. 51–58.

- Allanov O. “Kriptografik xesh funksiyalarning axborot xavfsizligini ta’minlashdagi o‘rni.” Respublika ilmiy-texnik anjumani, “Iqtisodiyotning real tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot–kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati”, 6–7 aprel 2017 yil, Toshkent 2017. B. 116–118.

- Xudoyqulov Z. T., Allanov O., Xolimtayeva I. U. “Zamonaviy xesh funksiyalarning xavfsizlik va tezlik xususiyatlari asosidagi tahlili.” Axborotkommunikatsiyalar: Tarmoqlar, Texnologiyalar, Yechimlar ilmiy-texnik jurnal, 4(48)/2018. B. 45–53.

- Ilxom Boyquziyev, Ilhom Rahmatullayev, & Ogiloy Axadova. (2024). “RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi.” Al-farg‘oniy avlodlari, 1(2), 61–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.11474014 – ilmiy maqola (OAK).

- Boyquziyev I., Saydullayev E., & Rahmatullayev I. (2024). “Elliptik egri chiziqlarning kriptografiyada qo‘llanilishi.” Digital transformation and artificial intelligence, 2(1), B. 71–76. https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i112 – ilmiy maqola (OAK).

- I.M. Boyquziev, I.R. Rakhmatullaev, “Sonlarni ko‘paytirish qoidasiga asoslangan faktorizatsiyalash algoritmi”, Harbiy aloqa va AKT xabarlari ilmiy-uslubiy jurnali, 1(17) 2024.

- Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Orif Allanov, Bekzod Xidirov. “Differential characteristics of reflections of Kuznyechik encryption algorithm.” 2021 ICISCT.

- Abdurakhimov Bakhtiyor, Khudoykulov Zarif, Allanov Orif, Boykuziev Ilkhom. “Algebraic Cryptanalysis of O‘zDSt 1105: 2009 Encryption Algorithm.” 2020 ICISCT.

- Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Zarif Khudoykulov, Orif Allanov. “Application of the algebraic cryptanalysis method to the Kuznyechik encryption algorithm.” 2021 ICISCT.

Ushbu ilmiy ishlanmalar asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish bo‘yicha loyihaning ilmiy asoslangan va raqobatbardosh natijalar berishiga zamin yaratadi.

5-shakl

Loyihaning smeta qiymati

| ### Xarajatlar smetasi (so‘m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guruh | Xarajatlar turlari |  |  |  |  |  | JAMI |
|  | Ish haqi fondi | Qo‘shimcha xarajatlar | Safar xarajat-lari | Materi-allar | Quril-malar | Boshqa xarajatlar | Jami |
| Ijrochi |  |  |  |  |  |  |  |
| Jami: |  |  |  |  |  |  |  |

| AKT va HAI boshlig‘i |  | Raximov Baxtiyor Ne’matovich |
| --- | --- | --- |
| Loyiha rahbari |  | Turapov Sherzod Nurmatovich |

M.O‘.