O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA 
HARBIY ALOQA INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”

O‘R HX va MU

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI BOSHLIG‘I

podpolkovnik

B. Raximov

2025-yil “____” _________

“Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish”

LOYIHASIGA OID TAQDIM ETILAYOTGAN HUJJATLAR

1-shakl	2

2-shakl	4

3-shakl	8

4-shakl	9

5-shakl	23

Loyiha rahbari 					Turapov Sherzod Nurmatovich

Toshkent-2025

1-shakl

Loyiha tafsilotlari

1. Loyiha nomi

“Loyiha nomi”

2. Tanlov turi (yopiq yoki ochiq)

Tanlov turi ochiq

3. Mavzu nomi

“Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish”

4. Annotatsiya (loyihaning qisqacha tavsifi va uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari)

Loyiha doirasida elliptik egri chiziqlar asosidagi asimmetrik kriptotizimlar uchun xavfsiz parametrlarni (p, a, b, G, n) deterministik va ehtimolliy usullarda generatsiya qiluvchi algoritmlar yaratiladi. Ushbu algoritmlar elektron raqamli imzo, kalit almashinuvi va shifrlash tizimlarida qo‘llaniladigan elliptik egri chiziqlar parametrlarining kriptografik barqarorligini ta’minlashga yo‘naltiriladi. Loyihada ishlab chiqiladigan parametrlar generatsiyasi usullari xalqaro talablar (NIST, Brainpool, RFC) va milliy xavfsizlik talablari bilan mos keladigan, matematik asoslangan va kriptotahlilga bardoshli bo‘lishi ko‘zda tutiladi. Loyihaning asosiy natijasi sifatida parametrlarni generatsiya qilish algoritmlari, ularning dasturiy ta’minoti va integratsiya uchun mo‘ljallangan dasturiy kutubxonalar yaratiladi.

Loyiha quyidagi 5 bosqichda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqich — “Mavjud elliptik egri chiziq parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini tahlil qilish” deb nomlanadi. Ushbu bosqichda xalqaro va milliy standartlarda qo‘llaniladigan egri chiziqlar, ularning qurilish tamoyillari, zaifliklari va elliptik egri chiziqlar hamda ularning parametrlariga qo‘yilgan umumiy talablar o‘rganiladi. Parametrlar generatsiyasi uchun asosiy xavfsizlik mezonlari ishlab chiqiladi.

Ikkinchi bosqich — “Asosiy maydon, egri chiziq koeffitsiyentlari va generator nuqtalarini shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish” deb nomlanadi. Bu bosqichda egri chiziqning kriptografik bardoshliligini ta’minlovchi matematik asoslar: p asosiy sonini tanlash, diskriminantni tekshirish, (a, b) koeffitsiyentlarini yaratish algoritmlari hamda G generator nuqtasini aniqlash usullari ishlab chiqiladi.

Uchinchi bosqich — “Asimmetrik kriptotizimlar uchun deterministik va tasodifiy parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish” deb nomlanadi. Bu bosqichda kalitlar generatsiyasi uchun mos, turli xavfsizlik darajalariga ega bo‘lgan algoritmlar ishlab chiqiladi va parametrlar to‘plamlari shakllantiriladi.

To‘rtinchi bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini kriptografik xavfsizlik va samaradorlik bo‘yicha baholash” deb nomlanadi. Bu bosqichda yaratilgan algoritmlar kriptotahlil usullari (MOV darajasi, CM zaifligi, discrete log murakkabligi, sindirish ehtimoli) bo‘yicha baholanadi, tezkorlik, hisoblash samaradorligi va resurs talablarining tahlili amalga oshiriladi.

Beshinchi bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini amaliy dasturiy ta’minot ko‘rinishida yaratish” deb nomlanadi. Ushbu bosqichda algoritmlar zamonaviy dasturlash tillarida dasturiy modullar shaklida amalga oshiriladi, ulardan foydalanish uchun dasturiy kutubxonalar yaratiladi. Parametrlarni apparat darajasida generatsiya qilish bo‘yicha texnik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

5. Ijrochilar soni, shu jumladan loyiha ilmiy rahbari (raqamlarda ko‘rsatiladi)

Loyiha ijrochilari 1 nafar rahbar va 10 nafar ishchi xodimlardan iborat jamoadan tashkil topadi.

6. Loyiha shartlari (boshlanish va tugash yili)

Loyiha 2 yilga mo‘ljallangan bo‘lib 2026-2027-yillar oralig‘ida bajarilishi rejalashtirilgan.

7. Loyihani amalga oshirish uchun mablag‘lar miqdori

1.500.000.000 (Bir milliard besh yuz million so‘m).

2-shakl

Loyiha rahbari va asosiy ijrochilari haqida ma’lumot

| № | Familiyasi, ismi, otasining ismi | Tug‘ilgan kuni, oyi va yili | ID karta (pasport) kim tomonidan va qachon berilganligi, seriya raqami | Fuqaroligi | Ilmiy darajasi va uni olgan yili | Ilmiy unvon va uni olgan yili | Asosiy ish joyi | Ilmiy maqo-lalari-ning umumiy soni | Uy manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha nomi, uy raqami, qavs ichida shahar kodi bilan birga uy va ish telefon raqamlari, elektron pochta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turapov Sherzod Nurmatovich (loyiha rahbari) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Raximov Baxtiyor Ne’matovich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jurayev G‘ayrat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Shafeyev Axmed |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | To‘rayev Botir Zokirovich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Yusupov Bahodir Karamatovich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Komilov Alisher Abdumannob o‘g‘li | 30.12.1995 y. | Qo‘rg‘ontepa tumani IIV 30401, 22.01.2025, AD 8509503 | O‘zbekiston | PhD, 2024 yil | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 12 | Toshkent shahar, Yanhihayot tumani, 8-qurilish hududi, 73-uy, 9-xonadon (100102, +998 90 133 40 98 +998 93 101 74 88 alisher.abdumannob@gmail.com |
| 8. | Boboyev Nabi Tohir o‘g‘li | 27.01.1997 | Toshkent shahar Chilonzor tumani IIV 26294 xxxx AD3939284 | O‘zbekiston | PhD, 2023-yil | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 20 | Toshkent shahar Yashnabod tumani 58-harbiy shaharcha 50/5 (100112, +998993851574, crypton97@mail.ru) |
| 9. | Xayitov Davronbek Dilshodbek o‘g‘li | 26.08.1994 | Baliqchi tumani IIV 05.07.2016, AB 4354541 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 8 | Toshkent shahar, M.Ulug’bek tumani, qorasuv-1 dahasi, chimyon mahallasi 42-uy, 56-xonadon (100123, +99 899-62-23, davronbekxayitov70@gmail.com |
| 10. | Isakov Muxriddin Marifjon o‘g‘li | 29.03.1996 | Baliqchi tumani IIV 3206, 08.07.2025, AE 3319100 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 10 | Toshkent shahar, Uchtepa tumani, Xuroson MFY, 12-daha, 19-uy, 34-xonadon (100123, +95 040-29-03, +71 502-71-72 muxriddinisako96@gmail.com |
| 11. | Fayzullayev Arslonbek Xayrulla o‘g‘li | 31.07.1998 y. | Chilonzor tumani IIV 26294, 06.09.2024 y., AD 8509503 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 12 | Toshkent shahar, Chilonzor tumani, 17-daha, 30-uy, 17-xonadon (100135, +998 99 078 07 31 +998 93 971 04 08 arslonbekk_fayz@mail.ru |
| 12. | Qodomboyev Rasulbek O‘tkir o‘g‘li | 11.07.2000 y. | Urganch tumani IIB, 24.05.2017 y., AB 6221363 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 10 | Toshkent shahar, Yangihayot tumani, Yangidarxon 14-uy, 22-xonadon (+998 99 332 10 38 rasqadomboyev@gmail.com). |

3-shakl

Loyihani amalga oshiruvchi tashkilot haqida ma’lumot

1. Tashkilotning to‘liq nomi, tashkilotning rasmiy qisqartirilgan nomi, qaysi vazirlik yoki idoraga tegishli ekanligi ko‘rsatiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI

2. Manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha nomi, uy raqami). Tashkilot rahbarining telefon raqamlari (kodi ko‘rsatilgan holda).

111811, Toshkent viloyati Zangiota tumani Quyoshli qo‘rg‘oni 176-harbiy shaharcha, +90 174-94-62

3. Elektron pochta manzili.

info@tuit.uz

4-shakl

Loyihaning qisqacha tavsifi

1. Loyiha nomi

Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish

2. Loyihada yechiladigan muammo

Loyiha doirasida hal qilinadigan aniq fundamental yoki amaliy muammolar:

Loyiha doirasida turli platformalarda, shu jumladan resurslari cheklangan (kichik hajmdagi tezkor va doimiy xotira, kam energiya iste’moli va cheklangan hisoblash quvvati) ga ega bo‘lgan mobil va mini-qurilmalarda qulay realizatsiya qilish imkoniyatiga ega asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlari ishlab chiqiladi.

Asosiy e’tibor elliptik egri chiziq (ECC) asosidagi asimmetrik shifrlash va elektron raqamli imzo tizimlari uchun parametrlarni (p, a, b, G, n)– bosh maydon moduli, egri chiziq koeffitsiyentlari, bazaviy nuqta va uning tartibini xavfsiz, nazariy jihatdan asoslangan va amaliy jihatdan samarali tarzda generatsiya qilishga qaratiladi.

Loyihaning asosiy maqsadi – asimmetrik kriptotizimlar uchun yuqori xavfsizlik darajasi (128, 192, 256 bit va undan yuqori) ga, resurslari cheklangan qurilmalarda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘lgan, milliy kriptostandartlar uchun asos bo‘la oladigan parametrlar to‘plamini ta’minlaydigan deterministik va ehtimoliy parametr generatsiya algoritmlarini yaratishdan iborat.

Buning uchun loyiha doirasida xatarlar modeli, ya’ni tizimga qarshi bo‘lishi mumkin bo‘lgan hujumlar ro‘yxati tuziladi. Ushbu model orqali tizimning qayerida zaiflik paydo bo‘lishi mumkinligi oldindan aniqlanadi.

Tahdidlar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

matematik hujumlar (masalan, diskret logarifmni topishga urinishlar);

egri chiziq parametrlarining noto‘g‘ri tanlanishi bilan bog‘liq hujumlar;

amaliy hujumlar (realizatsiyadagi xatoliklar, noto‘g‘ri random (tasodifiy) generatorlar);

yon kanal (side-channel) hujumlari — vaqt, energiya sarfi yoki qurilma signallariga qarab maxfiy kalitni topishga urinishlar.

Ishlab chiqiladigan algoritm yuqoridagi barcha hujum turlariga bardoshli bo‘lishi, parametrlar generatsiyasi shaffof, tekshiriladigan va ishonchli bo‘lishi zarur, algoritm qisqa muddatli emas, balki uzoq yillar davomida ham xavfsiz ishlashi lozim.

Shu tariqa xatarlar modelini hisobga olgan holda yaratiladigan algoritmlar amalda mustahkam, xavfsiz va ishonchli bo‘lishi ta’minlanadi.

Loyihada qo‘yilgan vazifaning hozirgacha hal etilmagan jihatlari

Hozirgi kunga qadar O‘zbekistonda asimmetrik kriptotizimlar uchun elliptik egri chiziq (ECC) parametrlarini mustaqil generatsiya qilish algoritmi mavjud emas. Amalda ERI va boshqa xavfsizlik tizimlarida foydalanilayotgan ECC parametrlarining qanday algoritm asosida generatsiya qilingani, tasodifiylik darajasi, backdoor yo‘qligi, zamonaviy kriptotahlilga bardoshligi haqida ochiq va rasmiy ma’lumotlar mavjud emas.

Mazkur loyiha O‘zbekiston uchun milliy, shaffof va ishonchli ECC parametr generatsiyasi algoritmini yaratish, kriptografik mustaqillikni oshirish, xavfsiz ERI, bank, e-hukumat va IoT tizimlari uchun mahalliy asos yaratish uchun juda zarur va o‘z vaqtida qo‘llanilishi kerak bo‘lgan tadqiqotdir.

Ijrochi tashkilotda loyihani ishlab chiqish uchun zarur bo‘lgan ilmiy salohiyat, laboratoriyalar, asboblar, materiallar, qurilmalar, jihozlar, shuningdek olinadigan natijalarning (mahsulotlar, texnologiyalar) qisqacha tavsiflari va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari ko‘rsatilishi kerak (ularni O‘zbekistonda chiqarilgan yoki xorijiy analoglari bilan solishtirishni hisobga olgan holda). Zarur hollarda mahsulotning ichki va tashqi bozorlarda sotilishiga oid ma’lumotlarni asoslash hamda ushbu yo‘nalishda O‘zbekiston va xorijda olib borilayotgan tadqiqotlarning qisqacha tavsifi beriladi.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida mazkur loyihani bajarish uchun zarur ilmiy salohiyatli, jumladan, mazkur loyiha rahbari va ijrochilari orasida 05.01.05 – “Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi” ixtisosligi doirasida texnika fanlari va fizika-matematika fanlari bo‘yicha dissertatsiya tadqiqotlarini olib borgan va himoya qilgan ilmiy salohiyatli professor-o‘qituvchilar mavjud.

Ilmiy salohiyat:

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida kriptografiya va axborot xavfsizligi sohasida ko‘p yillik tajribaga ega bo‘lgan mutaxassislar faoliyat yuritadi. Jamoa tarkibiga quyidagi mutaxassislar kiradi:

-	Kriptograflar va kriptotahlilchilar: Psevdotasodifiy sonlar generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish va baholash uchun.

-	Matematika va statistika bo‘yicha mutaxassislar: Generatsiya qilingan sonlarning tasodifiylik xususiyatlarini baholash uchun.

-	Programmistlar va injenerlar: Dasturiy va apparat yechimlarni ishlab chiqish uchun.

Laboratoriyalar va jihozlar:

Kiberxavfsizlik va kriminalistika laboratoriyasi:

-	Kompyuter klasterlari (32 va 64 bitli arxitekturadagi protsessorlar).

-	Kriptografik algotimlarni va hujumlarni simulyatsiya qilish imkoniyatiga ega muhitlar.

Apparat vositalari laboratoriyasi:

-	FPGA va ASIC platformalari uchun qo‘llaniladigan uskunalar.

-	Zamonaviy test qurilmalari (generatorning real vaqtdagi natijalarini baholash uchun).

Qurilmalar va materiallar:

-	Qurilmalar: Zamonaviy serverlar, maxsus dasturiy ta’minotli noutbuklar va kriptografik simulyatsiya muhitlari.

-	Materiallar: algoritmlarni optimallashtirishga qaratilgan amaliy qo‘llanmalar va statistik ma’lumotlar.

O‘zbekiston va xorijdagi tadqiqotlarning qisqacha tavsifi

O‘zbekistonda: Axborot xavfsizligi sohasidagi tadqiqotlar aksariyat hollarda amaliy yechimlar, jumladan kriptografik algoritmlarni optimallashtirishga qaratilgan. Hozirgi kunda O‘z DSt 1106: 2009 standart xeshlash algoritmidan foydalaniladi. Algorim 2009 yilda yaratilgan bo‘lib uni bugungi kun talabdari bo‘yicha takomillashtirish yoki yangilash maqsadga muvofiq.

Xorijda: AQShda NIST tanlovi asosida SHA-1, SHA-2,

SHA-3(KECCAK) algoritmlari yaratilgan. NIST tanlovining final bosqichiga tanlangan BLAKE (Aumasson et al.), Grøstl (Knudsen et al.), JH (Hongjun Wu), Skein (Schneier et al.) kabi xeshlash algoritmlari bugungi kunda kriptografik hamjamiyatda faol ishlatilib kelinmoqda. Ushbu ishlanmalarning qiymati yuqori bo‘lib, ularni O‘zbekiston bozoriga kiritishda narx va xavfsizlik muhim to‘siqlar bo‘lishi mumkin.

Tadqiqotning kutilayotgan natijalarini jahon miqyosidagi ilmiy yutuqlar bilan taqqoslash va loyihani ishlab chiqishning dolzarbligini asoslash

Jahon miqyosidagi ilmiy yutuqlar

Bugungi kunda butun dunyo bo‘yicha assimmetrik kriptografiya, xususan Elliptik Egri Chiziqlar (ECC) asosidagi shifrlash va elektron raqamli imzo algoritmlarini takomillashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. ECC texnologiyasi faktorizatsiya (RSA) va chekli maydonda diskret logarifmlash (El-Gamal, DSA) murakkabligiga asoslangan algoritmlarga nisbatan kuchliroq xavfsizlik, kichikroq kalit uzunligi, tez ishlash, kamroq energiya sarfi bilan ajralib turadi. Shu sababli ECC algoritmlari bugungi kunda Transport pog‘onasining xavfsizlik protokoli (TLS) da, mobil tarmoqlarda, elektron hukumat xizmatlarida, IoT qurilmalarda, bank tizimlarida, harbiy aloqa va boshqaruv tizimlarida asosiy tanlangan standart hisoblanadi.

NIST tomonidan tavsiya etilgan ECC egri chiziqlari

1999–2023 yillar davomida NIST tomonidan bir qator elliptik egri chiziqlar tavsiya etilgan: NIST P-256, NIST P-384, NIST P-521.

Bu egri chiziqlar AQSh federal tizimlarida keng qo‘llaniladi.

Ammo ilmiy hamjamiyatda ushbu egri chiziqlar bo‘yicha savollar mavjud, chunki ularning parametrlarini generatsiya qiluvchi jarayon to‘liq ochiq emas. Ayniqsa p, a, b, G, n kabi parametrlarning qanday tasodifiy sonlardan hosil qilingani aniq ko‘rsatilmagan. Bu esa “orqa eshik” (backdoor) bo‘lishi ehtimoli haqida turli bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan.

Yangi avlod shaffof egri chiziqlari

2014-yildan boshlab kriptograflar tomonidan yangi avlod “shaffof” egri chiziqlar taklif qilindi: Curve25519, Curve448, Brainpool egri chiziqlari.

Ularning asosiy afzalligi — parametrlarning ochiq, takror ishlatib bo‘ladigan deterministik jarayon asosida tanlanishidir.

Shu bilan birga hozirgacha barcha ECC parametrlarini avtomatik generatsiya qiluvchi, shaffof va tekshiriladigan algoritmlar to‘plami ishlab chiqilmagan yoki ishlab chiqilgan algoritmlar to‘liq ochiqlamagan. Bu esa dunyo ilmida mavjud bo‘shliqdir. Loyiha ana shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

Loyiha doirasida ishlab chiqiladigan parametr-generatsiya algoritmlari jahon yutuqlari bilan taqqoslanganda ustun jihatlar

Loyiha natijasida ishlab chiqiladigan algoritmlar quyidagi jihatlar bo‘yicha jahon yutuqlariga raqobatbardosh bo‘ladi:

1. Shaffof (deterministik) generatsiya jarayoni

Mavjud NIST elliptik egri chiziqlari parametrlarining kelib chiqishi to‘liq shaffof emas.

Loyihada esa generatsiya jarayoni quyidagilar orqali to‘liq ochiq bo‘ladi:

- boshlang‘ich seed (ochiq matnli boshlang‘ich parametr);

- kriptografik xesh funksiya orqali p ni hosil qilish;

- matematik mezonlar asosida a va b ni tanlash;

- guruh tartibini hisoblab G generator (boshlang‘ich) nuqtani aniqlash;

- n – elliptik egri ostidagi gruppaning asosiy tartibini tekshirish.

Bu jarayon kim tomonidan takror bajarilsa ham bir xil natija beradi, ya’ni algoritm deterministik hisoblanadi.

2. Ehtimoliy parametr generatsiyasi

Deterministik usul bilan birga, ehtimoliy yondashuv ham qo‘llaniladi:

- yuqori sifatli tasodifiy sonlar (DRBG),

- apparat tasodifiy generatorlar,

- qo‘shimcha entropiya manbalari.

Bu usul maxsus qurilmalar uchun qo‘shimcha xavfsizlik qatlamini yaratadi.

3. Apparativ moslashuvchanlik

Loyihada yaratiladigan algoritmlar:

- 32-bit va 64-bit platformalar,

- shaxsiy kompyuterlar,

- mobil qurilmalar,

- IoT modullar,

- marshrutizatorlar va kirish nuqtalari,

- virtual mashinalar,

- apparat (FPGA/ASIC) modullar

uchun moslashtiriladi.

4. Xavfsizlik talablariga mosligi

Generatsiya qilingan ECC parametrlar quyidagi hujumlarga bardoshli bo‘ladi:

- MOV hujumi,

- CM hujumi,

- twist egri chiziqqa o‘tish hujumi,

- kichik bo‘linuvchi tartiblar hujumi,

- algebraik va geometrik zaifliklar,

- tasodifiylikni buzish hujumlari.

5. Milliy ECC parametrlar bazasini yaratish

Bu loyihaning eng muhim natijalaridan biri — O‘zbekiston uchun o‘ziga xos, mustaqil ECC parametrlar to‘plamini yaratishdir. Bu:

- milliy axborot xavfsizligining mustahkamlanishi,

- davlat va harbiy tizimlar uchun mustaqil kriptografik platforma yaratilishi,

- xorijiy ishlab chiquvchilarga bog‘liqlikning kamayishi

kabi afzalliklarni beradi.

Loyiha dolzarbligini asoslash

1. Axborot xavfsizligi bo‘yicha global ehtiyoj

Dunyo bo‘yicha kvant kompyuterlar bo‘yicha tadqiqotlar tezlashmoqda. Kuchli kvant kompyuterlar mavjud ECC algoritmlarini buzishi mumkin. Shu sababli:

- NIST post-kvant algoritmlarini tasdiqladi,

- davlatlar o‘z xavfsizlik tizimlarini qayta ko‘rib chiqmoqda.

Ammo PQC algoritmlariga to‘liq o‘tish bir necha yil emas, balki kamida 10–15 yil talab qiladi. Shu vaqt ichida ECC asosiy texnologiya sifatida ishlayveradi.

Demak, ECC parametrlarini hozir takomillashtirish nihoyatda dolzarbdir.

2. O‘zbekistonda ECC bo‘yicha milliy standart yo‘qligi

Hozirda O‘zbekistonda ECC bo‘yicha milliy parametrlar, milliy egri chiziqlar yoki mustaqil generatsiya algoritmlari mavjud emas.

Davlat tizimlarining aksariyati:

- xorijiy standartlar,

- NIST egri chiziqlari,

- yopiq kodli kriptomodullar

asosida ishlaydi.

Bu esa milliy axborot xavfsizligi uchun xavf tug‘diradi.

3. Harbiy va maxsus aloqa tizimlari uchun dolzarbligi

Harbiy tizimlarda:

- radioaloqa,

- boshqaruv dronlari,

- maxfiy aloqa kanallari,

- sensor tarmoqlar

ECC asosida ishlovchi shifrlash protokollaridan foydalanadi.

Ular uchun chetdan tayyor parametrlarni olish emas, balki mustaqil, o‘zimizda ishlab chiqilgan parametrlar zarur.

4. Ilmiy texnik rivojlanish va iqtisodiy samara

Loyiha natijasida:

- yangi ilmiy maktab shakllanadi,

- mahalliy kriptomodullar ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo‘ladi,

- eksport salohiyati ortadi,

- kriptografik texnologiyalar importiga bog‘liqlik kamayadi.

Bu O‘zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega.

Yuqorida keltirilgan tahlillardan ko‘rinadiki, loyihada yaratiladigan assimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlari:

- jahon yutuqlariga mos,

- ayrim jihatlarda Curve25519, Brainpool, NIST P-256 kabi egri chiziqlardan ham ustun,

- to‘liq shaffof,

- matematik jihatdan asoslangan,

- xavfsizlik jihatidan mustahkam,

- apparat va dasturiy jihatdan moslashuvchan

yechim bo‘ladi.

Loyiha:

- O‘zbekistonning axborot mustaqilligini,

- harbiy va davlat tizimlarining barqarorligini,

- kriptografiya sohasida ilmiy salohiyatni,

- iqtisodiy imkoniyatlarni

kuchaytiradi.

Shu sababli loyiha yuqori darajada dolzarb, amaliy jihatdan ahamiyatli, va ilmiy nuqtayi nazardan raqobatbardosh deb hisoblanadi.

3. Loyihani amalga oshirishning asosiy bosqichlari, oraliq va yakuniy natijalar

Loyiha 24 oy davomida quyidagi 5 bosqichda amalga oshiriladi.

1-bosqich — “Mavjud elliptik egri chiziq parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini tahlil qilish”

Bajariladigan ishlar:

- Xalqaro va milliy standartlarda qo‘llaniladigan elliptik egri chiziqlarni (NIST, Brainpool, GOST, SM2 va boshqalar) yig‘ish va tahlil qilish;

- Ushbu egri chiziqlarning qurilish tamoyillari, parametr generatsiyasi sxemalari, ehtimoliy zaifliklari (anomaliya, kichik embedding daraja, MOV hujumi, CM zaifligi va hokazo)ni o‘rganish;

- Elliptik egri chiziqlar va ularning parametrlariga qo‘yiladigan umumiy matematik va kriptografik talablarni (guruh tartibi, koeffitsientlarning shartlari, discriminant ≠ 0 bo‘lishi va h.k.) tizimlashtirish;

- Parametrlarni generatsiya qilish jarayoni uchun asosiy xavfsizlik mezonlari (diskret log murakkabligi, anomal bo‘lmagan egri chiziqlar, kichik o‘lchamli o‘rinbosar guruhlarning yo‘qligi va h.k.)ni ishlab chiqish.

Kutilayotgan natijalar:

- Mavjud ECC parametr generatsiyasi usullari bo‘yicha tahliliy ilmiy-texnik sharh;

- Egri chiziq parametrlariga qo‘yiladigan formal talablar va mezonlar ro‘yxati;

- Keyingi bosqichlar uchun xavfsizlik va samaradorlik talablarini o‘z ichiga olgan metodik hujjat.

2-bosqich — “Asosiy maydon, egri chiziq koeffitsiyentlari va generator nuqtalarini shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish”

Bajariladigan ishlar:

- Asosiy maydon moduli p ni tanlash algoritmlarini ishlab chiqish (maxsus ko‘rinishdagi tub sonlar, faktorizatsiya murakkabligi, kriptografik talablar);

- Egri chiziq diskriminantini tekshirish va egri chiziq singular emasligini kafolatlaydigan mexanizmlarni ishlab chiqish;

- (a, b) koeffitsiyentlarini generatsiya qilish algoritmlarini ishlab chiqish, ular uchun zarur cheklovlarni (anomaliya, kichik guruhlar, CM zaifliklari va boshqalar) inobatga olish;

- Bazaviy nuqta G va uning tartibi n ni aniqlash hamda tekshirish usullarini ishlab chiqish;

- Tanlangan parametrlar ECC amallari uchun (punkt qo‘shish, punktni skalyar ga ko‘paytirish) samarali bo‘lishini ta’minlash.

Kutilayotgan natijalar:

- p, a, b parametrlarini generatsiya qilish uchun ishchi algoritmlar majmuasi;

- Bazaviy nuqta G va guruh tartibi n ni shakllantirish va tekshirish uchun formal protseduralar;

- Egri chiziq parametrlarini shakllantirish bo‘yicha matematik asoslangan mexanizmlar.

3-bosqich — “Asimmetrik kriptotizimlar uchun deterministik va tasodifiy parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish”

Bajariladigan ishlar:

- Turli xavfsizlik darajalariga (128, 192, 256 bit va h.k.) mos keladigan deterministik parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish (masalan, seed→hash→parametr sxemalari);

- Kriptografik xavfsiz psevdotasodifiy generatorlardan foydalangan holda tasodifiy parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish;

- Har bir xavfsizlik darajasi uchun alohida parametrlar to‘plamlarini (p, a, b, G, n) shakllantirish;

- Parametr generatsiyasi algoritmlarini kalitlar generatsiyasi, shifrlash va elektron raqamli imzo sxemalariga ulash bo‘yicha amaliy ko‘rsatmalar ishlab chiqish;

- Deterministik va tasodifiy yondashuvlarni xavfsizlik va yaratuvchanlik (flexibility) nuqtai nazaridan solishtirish.

Kutilayotgan natijalar:

- Deterministik va tasodifiy parametr generatsiyasi uchun to‘liq algoritmik tavsif;

- Turli xavfsizlik darajalari uchun tavsiya etilgan parametrlar to‘plami;

- Amaliy asimmetrik kriptotizimlarda qo‘llashga tayyor bo‘lgan parametr generatsiyasi sxemalari.

4-bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini kriptografik xavfsizlik va samaradorlik bo‘yicha baholash”

Bajariladigan ishlar:

- Yaratilgan parametr generatsiya algoritmlarini quyidagi kriptotahlil mezonlari bo‘yicha baholash:
– MOV darajasi va egri chiziqning embedding degree ko‘rsatkichlari;
– CM (Complex Multiplication) zaifliklari ehtimoli;
– diskret logarifm masalasining amaliy murakkabligi;
– sindirish ehtimoli va taxminiy hujum ssenariylari;

- Parametrlar asosida qurilgan ECC amallarining tezkorlik, hisoblash samaradorligi va resurs talablarini (CPU va xotira yuklamasi) tahlil qilish;

- Server, IoT va mobil platformalarda tajriba sinovlarini o‘tkazish;

- Yaratilgan parametrlar to‘plamini xalqaro standartlar (NIST, Brainpool va boshqalar) bilan solishtirma tahlil qilish.

Kutilayotgan natijalar:

- Kriptografik xavfsizlik bo‘yicha formal baholash hisobotlari;

- Turli platformalar uchun tezlik va samaradorlik bo‘yicha tajriba natijalari;

- Jahon standartlari bilan solishtirilgan afzallik va cheklovlar tahlili.

5-bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini amaliy dasturiy ta’minot ko‘rinishida yaratish”

Bajariladigan ishlar:

- Parametr generatsiyasi algoritmlarini zamonaviy dasturlash tillarida (C/C++, Python, Rust va h.k.) dasturiy modullar ko‘rinishida amalga oshirish;

- Ulardan foydalanish uchun dasturiy kutubxonalar (library, SDK) yaratish va hujjatlashtirish;

- Parametrlarni apparat darajasida (FPGA, ASIC) generatsiya qilish bo‘yicha texnik tavsiyalar va loyiha takliflarini ishlab chiqish;

- Milliy kriptotizimlarda qo‘llash uchun standart loyihasi va texnik reglament elementlarini tayyorlash;

- Yakuniy ilmiy hisobot, texnik pasportlar va sinov natijalari bo‘yicha hujjatlarni tayyorlash.

Kutilayotgan natijalar:

- Yangi parametr generatsiyasi algoritmlarini o‘z ichiga olgan ishchi dasturiy ta’minot va kutubxonalar;

- Apparat darajasida realizatsiya qilish uchun texnik tavsiyalar;

- Loyiha bo‘yicha yakuniy ilmiy-texnik hisobot va amaliyotga joriy etish bo‘yicha tavsiyalar.

4. Loyiha mavzusi bo‘yicha ijrochi (guruh) tomonidan hozirgacha olingan aniq mustaqil tadqiqot natijalari

Kriptografik algoritmlar, xususan, yengil kriptografiya, xesh funksiyalar, blok shifrlash va ularning bardoshliligini baholash bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar doirasida chop qilingan ilmiy ishlar:

- Khudoykulov, Z. (2024). A Comparison of Lightweight Cryptographic Algorithms. In: Aliev, R.A., et al. 12th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2022). WCIS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 912. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53488-1_36

- A. Bakhtiyor, A. Orif, B. Ilkhom and K. Zarif, “Differential Collisions in SHA-1” 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1–5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351441.

- Bakhtiyor, A., Ilkhom, B., Javokhir, A., Orif, A. (2024). Using the Capabilities of Artificial Neural Networks in the Cryptanalysis of Symmetric Lightweight Block Ciphers. In: Aliev, R.A., et al. WCIS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 718. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_16

- S. Ganiev and Z. Khudoykulov, “Lightweight Cryptography Algorithms for IoT Devices: Open issues and challenges,” 2021 ICISCT, Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 01–04, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670281.

- Rupayan Das, Angshuman Khan, Rajeev Arya, Boykuziev Ilkhom, Abdurakhimov Bakhtiyor, Nuriddin Safoyev, Zarif Khudoykulov, “SSKA: secure symmetric encryption exploiting Kuznyechik algorithm for trustworthy communication”, International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2024. https://doi.org/10.1007/s13198-024-02253-7 – ilmiy maqola (Scopus, Q3).

- Boykuziev Ilkhom, Angshuman Khan, Abdurakhimov Bakhtiyor, Rupayan Das and Zarif Khudoykulov, “Integral cryptanalysis: a new key determination technique for 3-phase Kuznyechik encryption”, Engineering Research Express, №5 (2023). 035018, © 2023 IOP Publishing Ltd. https://doi.org/10.1088/2631-8695/ace58f – ilmiy maqola (Scopus, Q3).

- Abdurakhimov Bakhtiyor, Boykuziev Ilkhom, Abdurazzokov Javokhir and Allanov Orif, “Using the Capabilities of Artificial Neural Networks in the Cryptanalysis of Symmetric Lightweight Block Ciphers”, Lecture Notes in Networks and Systems, 2024, 718 LNNS, pp. 113–121. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_16 – ilmiy maqola (Scopus).

- Javokhir Abdurazzokov, Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Orif Allanov, “Algorithm for Generating Robust S-Boxes Using Adjacency Matrix Parameters”, 10th International Conference on “Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)”, 2023. Palembang, Indonesia. -6p. https://doi.org/10.1109/EECSI59885.2023.10295947 – ilmiy maqola (Scopus).

- Khudoykulov Zarifjon, Rakhmatullayev Ilkhom, Boykuziyev Ilkhom, Allanov Orif, “Analysis of stream encryption algorithms in Estream project easy to use in software form”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. ISSN 2181-9750, March, 2024-3. http://khorezmscience.uz, pp. 87–94 – ilmiy maqola (OAK).

- Boyquziyev Ilkhom, Allanov Orif, Rakhmatullayev Ilkhom, Liu Lingyun, “Development of optimal method of hardware implementation of the SM4 and SM4_Mix encryption algorithms”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. February, 2024-2. ISSN 2181-9750, pp. 87–92 – ilmiy maqola (OAK).

- Xudoyqulov Z.T., Rakhmatullayev I.R. “Yengil vaznli kriptografik algoritmlarda foydalanilgan chiziqsiz akslantirishlash tahlili.” Raqamli texnologiyalarning nazariy va amaliy masalalari xalqaro jurnali. 2024. №2(8). B. 51–58.

- Allanov O. “Kriptografik xesh funksiyalarning axborot xavfsizligini ta’minlashdagi o‘rni.” Respublika ilmiy-texnik anjumani, “Iqtisodiyotning real tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot–kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati”, 6–7 aprel 2017 yil, Toshkent 2017. B. 116–118.

- Xudoyqulov Z. T., Allanov O., Xolimtayeva I. U. “Zamonaviy xesh funksiyalarning xavfsizlik va tezlik xususiyatlari asosidagi tahlili.” Axborotkommunikatsiyalar: Tarmoqlar, Texnologiyalar, Yechimlar ilmiy-texnik jurnal, 4(48)/2018. B. 45–53.

- Ilxom Boyquziyev, Ilhom Rahmatullayev, & Ogiloy Axadova. (2024). “RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi.” Al-farg‘oniy avlodlari, 1(2), 61–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.11474014 – ilmiy maqola (OAK).

- Boyquziyev I., Saydullayev E., & Rahmatullayev I. (2024). “Elliptik egri chiziqlarning kriptografiyada qo‘llanilishi.” Digital transformation and artificial intelligence, 2(1), B. 71–76. https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i112 – ilmiy maqola (OAK).

- I.M. Boyquziev, I.R. Rakhmatullaev, “Sonlarni ko‘paytirish qoidasiga asoslangan faktorizatsiyalash algoritmi”, Harbiy aloqa va AKT xabarlari ilmiy-uslubiy jurnali, 1(17) 2024.

- Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Orif Allanov, Bekzod Xidirov. “Differential characteristics of reflections of Kuznyechik encryption algorithm.” 2021 ICISCT.

- Abdurakhimov Bakhtiyor, Khudoykulov Zarif, Allanov Orif, Boykuziev Ilkhom. “Algebraic Cryptanalysis of O‘zDSt 1105: 2009 Encryption Algorithm.” 2020 ICISCT.

- Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Zarif Khudoykulov, Orif Allanov. “Application of the algebraic cryptanalysis method to the Kuznyechik encryption algorithm.” 2021 ICISCT.

Ushbu ilmiy ishlanmalar asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish bo‘yicha loyihaning ilmiy asoslangan va raqobatbardosh natijalar berishiga zamin yaratadi.

5-shakl

Loyihaning smeta qiymati

| ### Xarajatlar smetasi (so‘m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guruh | Xarajatlar turlari |  |  |  |  |  | JAMI |
|  | Ish haqi fondi | Qo‘shimcha xarajatlar | Safar xarajat-lari | Materi-allar | Quril-malar | Boshqa xarajatlar | Jami |
| Ijrochi |  |  |  |  |  |  |  |
| Jami: |  |  |  |  |  |  |  |

| AKT va HAI boshlig‘i |  | Raximov Baxtiyor Ne’matovich |
| --- | --- | --- |
| Loyiha rahbari |  | Turapov Sherzod Nurmatovich |

M.O‘.