2026-yil “ ____ ” ________dagi

____________-son shartnomaga

1-ilova

“Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish” mavzusi bo‘yicha

ISHLARNING KALENDAR REJASI

| Bos-qich raqami | Shartnoma bo‘yicha ishlar va uni bajarish bosqichlari nomi | Muddatlar (shartnoma imzolangan kundan boshlab) | Bosqichning shartnoma narxidan % da hisoblash narxi | Hisobot materiallari shakli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ITI bajarishga texnik topshiriqni (TT) ishlab chiqish va tasdiqlash. | 90 kun | 20 % | Tasdiqlangan TT |
| II | Mavjud elliptik egri chiziq parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini tahlil qilish | 240 kun | 20 % | Oraliq hisobot |
| III | Asosiy maydon, egri chiziq koeffitsiyentlari va generator nuqtalarini shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish | 395 kun | 20 % | Oraliq hisobot |
| IV | Asimmetrik kriptotizimlar uchun deterministik va tasodifiy parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish | 550 kun | 20 % | Oraliq hisobot |
| V | Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini kriptografik xavfsizlik va samaradorlik bo‘yicha baholash. Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini amaliy dasturiy ta’minot ko‘rinishida yaratish | 730 kun | 20 % | Yakuniy hisobot |

| IJROCHI AKT va HAI boshlig‘i ___________ B.Raximov 2026-yil “____” ___________ |  | BUYURTMACHI Davlat xavfsizlik xizmati Raisi o‘rinbosari ___________ B.Rashidov 2026-yil “____” ___________ |
| --- | --- | --- |