O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA 
HARBIY ALOQA INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”

O‘R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI BOSHLIG‘INING BIRINCHI O‘RINBOSARI 
(O‘QUV VA ILMIY ISHLAR BO‘YICHA)

kapitan

B. To‘rayev

2025-yil “____” _________

“Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish”

LOYIHASIGA OID TAQDIM ETILAYOTGAN HUJJATLAR

1-shakl	2

2-shakl	4

3-shakl	8

4-shakl	9

5-shakl	23

Loyiha rahbari 					Turapov Sherzod Nurmatovich

Toshkent-2025

1-shakl

Loyiha tafsilotlari

1. Loyiha nomi

“Loyiha nomi”

2. Tanlov turi (yopiq yoki ochiq)

Tanlov turi ochiq

3. Mavzu nomi

“Asimmetrik kriptotizim parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini yaratish”

4. Annotatsiya (loyihaning qisqacha tavsifi va uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari)

Loyiha doirasida elliptik egri chiziqlar asosidagi asimmetrik kriptotizimlar uchun xavfsiz parametrlarni (p, a, b, G, n) deterministik va ehtimolliy usullarda generatsiya qiluvchi algoritmlar yaratiladi. Ushbu algoritmlar elektron raqamli imzo, kalit almashinuvi va shifrlash tizimlarida qo‘llaniladigan elliptik egri chiziqlar parametrlarining kriptografik barqarorligini ta’minlashga yo‘naltiriladi. Loyihada ishlab chiqiladigan parametrlar generatsiyasi usullari xalqaro talablar (NIST, Brainpool, RFC) va milliy xavfsizlik talablari bilan mos keladigan, matematik asoslangan va kriptotahlilga bardoshli bo‘lishi ko‘zda tutiladi. Loyihaning asosiy natijasi sifatida parametrlarni generatsiya qilish algoritmlari, ularning dasturiy ta’minoti va integratsiya uchun mo‘ljallangan dasturiy kutubxonalar yaratiladi.

Loyiha quyidagi 5 bosqichda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqich — “Mavjud elliptik egri chiziq parametrlarini generatsiya qilish algoritmlarini tahlil qilish” deb nomlanadi. Ushbu bosqichda xalqaro va milliy standartlarda qo‘llaniladigan egri chiziqlar, ularning qurilish tamoyillari, zaifliklari va elliptik egri chiziqlar hamda ularning parametrlariga qo‘yilgan umumiy talablar o‘rganiladi. Parametrlar generatsiyasi uchun asosiy xavfsizlik mezonlari ishlab chiqiladi.

Ikkinchi bosqich — “Asosiy maydon, egri chiziq koeffitsiyentlari va generator nuqtalarini shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish” deb nomlanadi. Bu bosqichda egri chiziqning kriptografik bardoshliligini ta’minlovchi matematik asoslar: p asosiy sonini tanlash, diskriminantni tekshirish, (a, b) koeffitsiyentlarini yaratish algoritmlari hamda G generator nuqtasini aniqlash usullari ishlab chiqiladi.

Uchinchi bosqich — “Asimmetrik kriptotizimlar uchun deterministik va tasodifiy parametr generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish” deb nomlanadi. Bu bosqichda kalitlar generatsiyasi uchun mos, turli xavfsizlik darajalariga ega bo‘lgan algoritmlar ishlab chiqiladi va parametrlar to‘plamlari shakllantiriladi.

To‘rtinchi bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini kriptografik xavfsizlik va samaradorlik bo‘yicha baholash” deb nomlanadi. Bu bosqichda yaratilgan algoritmlar kriptotahlil usullari (MOV darajasi, CM zaifligi, discrete log murakkabligi, sindirish ehtimoli) bo‘yicha baholanadi, tezkorlik, hisoblash samaradorligi va resurs talablarining tahlili amalga oshiriladi.

Beshinchi bosqich — “Parametrlar generatsiyasi algoritmlarini amaliy dasturiy ta’minot ko‘rinishida yaratish” deb nomlanadi. Ushbu bosqichda algoritmlar zamonaviy dasturlash tillarida dasturiy modullar shaklida amalga oshiriladi, ulardan foydalanish uchun dasturiy kutubxonalar yaratiladi. Parametrlarni apparat darajasida generatsiya qilish bo‘yicha texnik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

5. Ijrochilar soni, shu jumladan loyiha ilmiy rahbari (raqamlarda ko‘rsatiladi)

Loyiha ijrochilari 1 nafar rahbar va 10 nafar ishchi xodimlardan iborat jamoadan tashkil topadi.

6. Loyiha shartlari (boshlanish va tugash yili)

Loyiha 2 yilga mo‘ljallangan bo‘lib 2026-2027-yillar oralig‘ida bajarilishi rejalashtirilgan.

7. Loyihani amalga oshirish uchun mablag‘lar miqdori

1.500.000.000 (Bir milliard besh yuz million so‘m).

2-shakl

Loyiha rahbari va asosiy ijrochilari haqida ma’lumot

| № | Familiyasi, ismi, otasining ismi | Tug‘ilgan kuni, oyi va yili | ID karta (pasport) kim tomonidan va qachon berilganligi, seriya raqami | Fuqaroligi | Ilmiy darajasi va uni olgan yili | Ilmiy unvon va uni olgan yili | Asosiy ish joyi | Ilmiy maqo-lalari-ning umumiy soni | Uy manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha nomi, uy raqami, qavs ichida shahar kodi bilan birga uy va ish telefon raqamlari, elektron pochta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xudoykulov Zarif Turakulovich (loyiha rahbari) | 22.04.1988 | Sariosiyo TIIB, 01.05.2023, AD3161178 | O‘zbekiston | PhD, 2018 yil | Dotsent, 2022 yil | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, TATU, Kriptologiya kafedrasi mudiri | 60 | Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Obod MFY, Zarbuloq ko‘chasi 32 uy 13 xonadon (700058, +99897-729-60-47, zarif.khudoykulov@tuit.uz ) |
| 7 | Isakov Muxriddin Marifjon o‘g‘li | 29.03.1996 | Baliqchi tumani IIV 3206, 08.07.2025, AE 3319100 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI | 10 | Toshkent shahar, Uchtepa tumani, Xuroson MFY, 12-daha, 19-uy, 34-xonadon (100123, +95 040-29-03, +71 502-71-72 muxriddinisako96@gmail.com |
| 8 | Ortiqboyev Akbar Murodullayevich | 12.11.1992 y. | Bo‘ka tumani IIB, 24.04.2015 y., AA 9474725 | O‘zbekiston | Yo‘q | Yo‘q | “UNICON.UZ” MChJ, Ishonchli uchinchi tomon xizmatini rivojlantirish va ekspluatatsiya qilish bo‘limi boshlig‘i | 20 | Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani, Katta Kora-su MFY, Kora-Su-3 mavzesi, 10-uy, 3-xonadon (100187, 71 208-81-59 1063, 97 733-99-52, a.ortikbaev@unicon.uz). |
|  | Jamoaviy |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-shakl

Loyihani amalga oshiruvchi tashkilot haqida ma’lumot

1. Tashkilotning to‘liq nomi, tashkilotning rasmiy qisqartirilgan nomi, qaysi vazirlik yoki idoraga tegishli ekanligi ko‘rsatiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti, AKT va HAI

2. Manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha nomi, uy raqami). Tashkilot rahbarining telefon raqamlari (kodi ko‘rsatilgan holda).

111811, Toshkent viloyati Zangiota tumani Quyoshli qo‘rg‘oni 176-harbiy shaharcha, +90 174-94-62

3. Elektron pochta manzili.

info@tuit.uz

4-shakl

Loyihaning qisqacha tavsifi

1. Loyiha nomi.

Xesh-funksiya algoritmini yaratish

2. Loyihada yechiladigan muammo.

Loyiha doirasida hal qilinadigan aniq fundamental yoki amaliy muammolar.

Loyiha doirasida turli platformalarda, shu jumladan resurslari cheklangan (kichik xajmdagi tezkor va doimiy xotira, kam energiyaga va hisoblash quvvati) ga ega mobil va mini-qurilmalarda qulay realizatsiya qilish imkoniyatiga ega bo‘lgan kalitli va kalitsiz xesh algoritmlar ishlab chiqiladi.

Maqsadlar, axborotni himoyalash vositasini ishlab chiqishda, bo‘lishi mumkin bo‘lgan xatarlar modelini hisobga olish, uning bardosh berishi kerak bo‘lgan tahdidlarni aniqlash.

Loyihaning maqsadi ixtiyoriy uzunlikdagi kiruvchi ma’lumotdan fiksrlangan (n=128, 192, 256, 384 va 512 bit) va o‘zgaruvchan uzunlikdagi xesh-qiymatni shakllantirish, turli platformalarda qulay realizatsiya qilish imkoniyatiga ega kalitli va kalitsiz xesh-funksiya algoritmlarini yaratishdan iborat.

Taklif etilayotgan algoritmlar quyidagi tahdidlarga bardoshli sifatida loyihalashtiriladi:

- kolliziyaga bardoshlik darajasi 2n/2 ga teng;

- preimage va ikkinchi tartibli preimage hujumiga bardoshlik darajasi 2n ga teng;

- o‘zgaruvchan uzunlikdagi (length-extension attacks) matnlar to‘qnashuvi hujumiga bardoshli.

Loyihada qo‘yilgan vazifaning hozirgacha hal etilmagan jihatlari.

Loyiha talabiga mos keluvchi milliy xesh funksiya algoritmlari hozirda mavjud emas. Xususan, quyidagi jixatlar mavjud emas:

Milliy yengil(Lightweight) kriptografik xesh funksiya algoritmi

Bugungi kunda O‘zbekistonda O‘z DSt 1106: 2009 standart xeshlash algoritmidan foydalanilmoqda. Bu algoritm ananaviy xeshlash algoritmlariga o‘xshash bo‘lib bugungi kunda keng tarqalayotgan IoT(Internet of Things) qurilmalari uchun mo‘ljallangan milliy xesh funksiya algoritmi mavjud emas. Bundan tashqari xesh-funksiya algoritmlariga qaratilgan kolliziya, “tug‘ilgan kun” kabi hujum turlari mavjud bo‘lib ular muntazam ravishda xesh funksiyalarni takomillashtirish yoki yangilash zaruratini keltirib chiqaradi.

O‘zgaruvchan qiymatlar.

Odatda xesh funksiyalar chiqishda bir xil fiksirlangan uzunlikdagi qiymatni qaytaradi. Talabga ko‘ra turli uzunlikdagi xesh qiymatlarni xosil qilish uchun turlicha xeshlash algoritmlaridan foydalanish kerak. Bu muammoning yechimi sifatida bitta xeshlash algoirtmini turli xil uzunlikdagi qiymatlarni hosil qilishga moslashtirib yaratish kerak. Shundan kelib chiqib loyiha doirasida Sponge arxitekturasidan foydalanib 128, 192, 256, 384 va 512 bit uzunlikdagi kiymatlarni hosil qilishga muljallangan yangi xesh-funksiya algoritmi yaratiladi.

Kriptografik bardoshlilik: Yangi yaraptiladigan xesh-funksiya algoritmlarining bardoshliligi kriptotahlil usullari yordamida isbotlanishi zarur. Natijalar algoritmni bugungi kundagi texnologiyalar va kriptotahlil usullari yordamida buzish imkonsiz degan xulosa berishga yetarli bo‘lgan taqdirda yangi kriptografik xesh funksiyadan foydalanishga ruxsat beriladi. Shuning uchun loyiha doirasida yaratiladigan xesh-funksiya algoritmi differensial, chiziqli, chiziqli-differensial, korreliatsion, algebraik va integral kriptotahlil usullariga baholanadi va bardoshliligi isbotlanadi.

Qurilmada sinovdan o‘tkazish: Xalqaro standartlarga ko‘ra kriptografik algoritmlarning apparat-dasturiy realizatsiyasini amalga oshirish imkoniyati mavjud bo‘lishi kerak. Shuning uchun loyixa doirasida yaratilgan xeshlash algoirtmi IoT qurilmalari uchun mo‘ljallangan platformada sinovdan o‘tkaziladi.

Shu sababli, quyidagi imkoniyatga ega algoritmlarni ishlab chiqish vazifasi qo‘yilmoqda:

Kichik xajmdagi tezkor va doimiy xotira, kam energiyaga va hisoblash quvvatiga ega muhitlarda ishlash:

Algoritm, turli platformalarda, shu jumladan resurslari cheklangan (kichik xajmdagi tezkor va doimiy xotira, kam energiyaga va hisoblash quvvati) mobil va mini-qurilmalarda qulay realizatsiyasi qulay bo‘lishi uchun Sponge arxitekturasidan foydalaniladi.

Algoritm kolliziyaga bardoshli bo‘lishi talab etiladi:

Xesh jadvali hajmini oshirish, ochiq manzillash yoki zanjirlash usullaridan foydalanish orqali kolliziyaga bardoshli xeshlash algoritmi ishlab chiqiladi.

Ma’lumotlarni tezkor qayta ishlash imkoniyatini taqdim etishi lozim:

KECCAK, HASH-ONE, QUARK, PHOTON, SPONGENT kabi algoritmlarining qurilish arxitekturasidan foydalanilib yengil va tezkor xesh-funksiya algoritmlari ishlab chiqiladi.

Ixtiyoriy ketma-ketlikdan dastlabki ochiq matnlarni hisoblash yoki tahmin qilish imkoniyati mavjud bo‘lmasligi:

Yuqorida qo‘yilgan xavfsizlik talablarini bajarashini kafolatlash.

Agar hozirgi vaqtda fundamental yoki amaliy ilmiy-texnik tadqiqotlar dasturlari doirasida taqdim etilgan loyiha bo‘yicha tadqiqot olib borilayotgan bo‘lsa, u holda dasturning kodi, shartnoma raqami va loyiha nomi ko‘rsatilishi kerak. Taqdim etilgan loyiha doirasida ushbu tadqiqotlarni davom ettirish zarurligini asoslash kerak.

Oldin bu turdagi ilmiy loyiha amalga oshirilmagan.

Ijrochi tashkilotda loyihani ishlab chiqish uchun zarur bo‘lgan ilmiy salohiyat, laboratoriyalar, asboblar, materiallar, qurilmalar, jihozlar, shuningdek olinadigan natijalarning (mahsulotlar, texnologiyalar) qisqacha tavsiflari va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari ko‘rsatilishi kerak (ularni O‘zbekistonda chiqarilgan yoki xorijiy analoglari bilan solishtirishni hisobga olgan holda). Zarur hollarda mahsulotning ichki va tashqi bozorlarda sotilishiga oid ma’lumotlarni asoslash hamda ushbu yo‘nalishda O‘zbekiston va xorijda olib borilayotgan tadqiqotlarning qisqacha tavsifi beriladi.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida mazkur loyihani bajarish uchun zarur ilmiy salohiyatli, jumladan, mazkur loyiha rahbari va ijrochilari orasida 05.01.05 – “Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi” ixtisosligi doirasida texnika fanlari va fizika-matematika fanlari bo‘yicha dissertatsiya tadqiqotlarini olib borgan va himoya qilgan ilmiy salohiyatli professor-o‘qituvchilar mavjud.

Ilmiy salohiyat:

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida kriptografiya va axborot xavfsizligi sohasida ko‘p yillik tajribaga ega bo‘lgan mutaxassislar faoliyat yuritadi. Jamoa tarkibiga quyidagi mutaxassislar kiradi:

- Kriptograflar va kriptotahlilchilar: Psevdotasodifiy sonlar generatsiyasi algoritmlarini ishlab chiqish va baholash uchun.

- Matematika va statistika bo‘yicha mutaxassislar: Generatsiya qilingan sonlarning tasodifiylik xususiyatlarini baholash uchun.

- Programmistlar va injenerlar: Dasturiy va apparat yechimlarni ishlab chiqish uchun.

Laboratoriyalar va jihozlar:

Kiberxavfsizlik va kriminalistika laboratoriyasi:

  - Kompyuter klasterlari (32 va 64 bitli arxitekturadagi protsessorlar).

  - Kriptografik algotimlarni va hujumlarni simulyatsiya qilish imkoniyatiga ega muhitlar.

Apparat vositalari laboratoriyasi:

  - FPGA va ASIC platformalari uchun qo‘llaniladigan uskunalar.

  - Zamonaviy test qurilmalari (generatorning real vaqtdagi natijalarini baholash uchun).

Qurilmalar va materiallar:

  - Qurilmalar: Zamonaviy serverlar, maxsus dasturiy ta’minotli noutbuklar va kriptografik simulyatsiya muhitlari.

  - Materiallar: algoritmlarni optimallashtirishga qaratilgan amaliy qo‘llanmalar va statistik ma’lumotlar.

O‘zbekiston va xorijdagi tadqiqotlarning qisqacha tavsifi

O‘zbekistonda: Axborot xavfsizligi sohasidagi tadqiqotlar aksariyat hollarda amaliy yechimlar, jumladan kriptografik algoritmlarni optimallashtirishga qaratilgan. Hozirgi kunda O‘z DSt 1106: 2009 standart xeshlash algoritmidan foydalaniladi. Algorim 2009 yilda yaratilgan bo‘lib uni bugungi kun talabdari bo‘yicha takomillashtirish yoki yangilash maqsadga muvofiq.

Xorijda: AQShda NIST tanlovi asosida SHA-1, SHA-2, 
SHA-3(KECCAK) algoritmlari yaratilgan. NIST tanlovining final bosqichiga tanlangan BLAKE (Aumasson et al.), Grøstl (Knudsen et al.), JH (Hongjun Wu), Skein (Schneier et al.) kabi xeshlash algoritmlari bugungi kunda kriptografik hamjamiyatda faol ishlatilib kelinmoqda. Ushbu ishlanmalarning qiymati yuqori bo‘lib, ularni O‘zbekiston bozoriga kiritishda narx va xavfsizlik muhim to‘siqlar bo‘lishi mumkin.

Tadqiqotning kutilayotgan natijalarini jahon miqyosidagi ilmiy yutuqlar bilan taqqoslash va loyihani ishlab chiqishning dolzarbligini asoslash (4 dan 6 betgacha).

Jahon miqyosidagi ilmiy yutuqlar. Bugungi kunda jahon tendensiyasi asosan kriptografik xesh funksiyalarni takomillashtirishga qaratilmoqda. Xususan SHA-1 (1995 yil) ilk keng tarqalgan kriptografik xesh funksiyalardan biri bo‘lib, 160 bitli chiqish berish imkoniga ega. Ammo keyinchalik uning zaifliklari topilgandan so‘ng SHA-2 (2001 yil, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512) taklif etilgan va hozirda keng qo‘llaniladi. 2015 yilda SHA-3(Keccak) algoritmi asosida ishlaydigan yangi avlod xesh funksiyasi ishlab chiqilgan. U Spong konstruksiyasi qo‘llanilgan bo‘lib qori xavfsizlik darajasini ta’minlagan.

Shuning uchun loyiha doirasida yaratiladigan xesh funksiya algoritminin Spong konstruksiyasi asosida ishlab chiqish rejalashtirilmoqda.

Tezkorlik va energiya samaradorlik: Hesh funksiyalar ichida tezkorligi yuqori algoritmlardan biri BLAKE2 algoritmi hisoblanadi va SHA-3 bilan raqobat qila oladi. Energiya tejamkorligi bo‘yicha SipHash xesh funksiyasi bo‘lib, asosan tarmoq protokollarida qo‘llaniladi.

Loyiha doirasida yaratiladigan xesh-funksiya algoirtmi uchun yuqoridaga algoritmlarning qurilish sxemalari va funksiyalari andoza sifatida olinadi.

Loyihaning kutilayotgan natijalari bilan taqqoslash

Ishlab chiqilayotgan generatorlar jahon yutuqlariga raqobatbardosh bo‘lishi quyidagi jihatlar orqali ta’minlanadi:

- apparat va dasturiy ta’minot platformalarining keng doiralarida amalga oshirilishi:

- 32 va 64 bitli platformalarda xesh qiymatni hisoblash imkoniyati;

- yakuniy qurilmalarda: shaxsiy kompyuterlar, mobil qurilmalar (kirish nuqtalari, marshrutizatorlar, portativ media pleyerlar, mobil telefonlar va to‘lov terminallari) va virtual mashinalarda xesh qiymatni hisoblash imkoniyati;

- dasturiy amalga oshirilganda ROM, RAM kabi xususiyatlarga ko‘ra afzal bo‘lishi;

- apparat amalga oshirilishi (FPGA yoki ASIC) keng tarqalgan standart uya (cell) kutubxonalariga mos bo‘lishi.

- ishlab chiqilgan xesh qiymatlar ketma-ketligi tasodifiylik shartlarini qanoatlantiradi;

- xavfsizlik talablari:

- n/2-bitli kolliziyaga bardoshli bo‘lishi;

- matnlar to‘qnashuvi hujumiga bardoshli bo‘lishi;

- n-bitli preimage hujumiga bardoshli bo‘lishi;

- 2k bitdan kichik xabarlar uchun n-k bitli second-preimage hujumiga bardoshli bo‘lishi;

- o‘zgaruvchan uzunlikdagi (length-extension attacks) matnlar to‘qnashuvi hujumiga bardoshli bo‘lishi;

- xesh-funksiya algoritmlariga nisbatan amalga oshiriladigan boshqa hujum usullariga bardoshli bo‘lishi.

Loyihani ishlab chiqishning dolzarbligi

Xesh funksiyalar zamonaviy kriptografiya va kompyuter xavfsizligining asosiy elementlaridan biri bo‘lib, ma’lumotlarni butunligini ta’minlash va elektron raqamli imzoda qo‘llaniladi. Kriptotahlil usullarining rivojlanishi va kompyuter texnologiyasi imkoniyatlarining ortishi xesh-funksiya algoritmlarining bardoshliligini tekshirib turish zaruriyatini tug‘diradi. Xesh-funksiya algoritmlarining zaifliklari aniqlanganda ularni takomillashtirish yoki yangisiga almashtirish zarur.

Xavfsizlik talablari. Hozirgi kunda O‘zbekistonda O‘z DSt 1106: 2009 standart xeshlash algoritmidan foydalanilmoqda. Algoritm 2009-yilda yaratilgan bo‘lib bugungi kunda uni takomillashtirish yoki yangisiga almashtirish zarurati mavjud. Bundan tashqari milliy kriptografik tizimlarni yaratish va ulardan foydalanish xavfsizlik darajasini oshiradi.

Zamonaviy hujumlarga bardoshlilik. Yangi yaritiladigan xesh- funksiya algoritmi zamonaviy kriptografik talablar bo‘yicha tekshiriladi. Shuningdek, algoritmning dasturiy va apparat-dasturiy realizatsiyasi sinovdan o‘tkaziladi, ishlash tezligi mavjud zamonaviy xesh-funksiya algoritmlari bilan solishtiriladi hamda kriptografik bardoshliligi zamonaviy kriptotahlil usullariga (differensial, chiziqli, chiziqli-differensial, korreliatsion, algebraik va integral) baholanadi.

Iqtisodiy samaradorlik. Mahalliy ishlanmalar arzonroq, tezroq va ishonchliroq bo‘lib, ularni ichki bozorga moslashtirish imkoniyati yuqori. Bundan tashqari, eksport qilish orqali O‘zbekiston iqtisodiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Ishlab chiqilayotgan xesh- funksiya algoritmi jahon darajasidagi analoglar bilan tengma-teng raqobat qila oladi. Loyiha nafaqat O‘zbekistonning texnologik mustaqilligini ta’minlashga, balki xalqaro ilmiy hamjamiyatga yangi, samarali yechimlarni taqdim etishga xizmat qiladi.

3. Loyihani amalga oshirishning asosiy bosqichlari, shuningdek, tadqiqotning oraliq va yakuniy bosqichlarida kutilayotgan natijalar. Ishning rejalashtirilgan tartibi va muddatlari, shu jumladan amaliy tadqiqotlar haqida ma’lumot. Loyihada qanday tadqiqot ishlari olib borilishi va olinadigan natijalar bosqichma-bosqich belgilanishi kerak.

Loyihani amalga oshirishning asosiy bosqichlarida bajariladigan ishlar quyidagicha:

- Birinchi bosqichda quyidagilar amalga oshiriladi:

- Mavjud xesh-funksiya algoritmlari tahlil qilish;

- Mavjud xesh-funksiya algoritmlarining qurilish sxemalarini tahlil qilish;

- Xesh-funksiya algoritmini yaratish uchun samarali sxemani tanlash va talablarni ishlab chiqish

- Ikkinchi bosqichda quyidagilar amalga oshiriladi:

- Xesh-funksiya algoritmi uchun chiziqli akslantirishlarni ishlab chiqish;

- Xesh-funksiya algoritmi uchun chiziqsiz akslantirishlarni ishlab chiqish;

- Xesh-funksiya algoritmi uchun o‘zgarmas qiymatlarni hosil qilish;

- Uchinchi bosqichda quyidagilar amalga oshiriladi:

- Xesh-funksiya algoritmini ishlab chiqish;

- Xesh-funksiya algoritmi uchun raundlar sonini o‘rnatish;

- To‘rtinchi bosqichda quyidagilar amalga oshiriladi:

- Xesh-funksiya algoritmini kriptografik xavfsizlik talablari bo‘yicha baholash;

- Xesh-funksiya algoritmini tezlik talablari bo‘yicha baholash;

- Xesh-funksiya algoritmi yordamida ishlab chiqilgan xesh-qiymatlar ketma-ketligini statistik testlar yordamida tasodifiylikka tekshirish;

- Beshinchi bosqichda quyidagilar amalga oshiriladi:

- Xesh-funksiya algoritmini dasturiy ko‘rinishda amalga oshirish;

- Xesh-funksiya algoritmini apparat ko‘rinishida amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalarni ishlab chiqish;

- ITI oxirgi bosqichi tugandan so‘ng bajaruvchi buyurtmachiga ITI qabul qilishi bo‘yicha bayonnoma taqdim etadi.

Olingan natija va ishlab chiqilgan vositadan amaliyotda foydalanish to‘g‘risidagi ma’lumotlar.

Xesh-funksiya algoritmi raqamli imzolar, xabarlarni autentifikatsiya qilish kodlari, kalitlarni hosil qilish funksiyalari, psevdo-tasodifiy funksiyalar va boshqa xavfsizlik dasturlarida foydalanilishi mumkin.

Hamkor ijrochilarni jalb qilishda hamkor ijrochi nima sababdan jalb qilinganligi va ishning qaysi qismini hamkor ijrochi, qaysi qismini esa ijrochi bajarishi ko‘rsatilishi kerak.

Hamkor ijrochini jalb qilish ko‘zda tutilmagan. Faqat, boshqa tashkilot xodimlarini shartnoma asosida jalb qilish nazarda tutilgan.

Bajariladigan ilmiy-tadqiqotlar ko‘lami, axborot va kiberxavfsizlikka yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tahdidlarga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlarning yetarliligini ijrochi baholashga qodirligini ko‘rsatishi kerak (Texnik topshiriqda keltirilgan huquqbuzarning harakatlari modeliga mos ravishda).

Taklif etiladigan xesh funksiya algoritmlari yuqorida qo‘yilgan talablarni bajarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tahdidlarni oldini oladi. Shuningdek, algoritmning dasturiy va apparat-dasturiy realizatsiyasi sinovdan o‘tkazilishi, ishlash tezligi mavjud zamonaviy xesh-funksiya algoritmlari bilan solishtirilishi hamda kriptografik bardoshliligi zamonaviy kriptotahlil usullariga (differensial, chiziqli, chiziqli-differensial, korreliatsion, algebraik va integral) baholanishi taklif etilayotgan algoritmni samaradorligi va xavfsizligi kafolatlaydi.

4. Loyiha mavzusi bo‘yicha ijrochi (guruh) tomonidan hozirgacha olingan aniq mustaqil tadqiqot natijalari (patentlar, ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar, normativ, ilmiy-texnikaviy, uslubiy va boshqa hujjatlar, dasturiy mahsulotlar, qoidalar, qachon va kim tomonidan tasdiqlanganligi, tajriba va maket nusxalar va boshqalar).

Kriptografik algoritmlar, xususan, xesh funksiyalar va ularning bardoshliligini baholash bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar doirasida chop qilingan ilmiy ishlar

- Khudoykulov, Z. (2024). A Comparison of Lightweight Cryptographic Algorithms. In: Aliev, R.A., et al. 12th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2022). WCIS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 912. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53488-1_36

- A. Bakhtiyor, A. Orif, B. Ilkhom and K. Zarif, “Differential Collisions in SHA-1” 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351441.

- Bakhtiyor, A., Ilkhom, B., Javokhir, A., Orif, A. (2024). Using the Capabilities of Artificial Neural Networks in the Cryptanalysis of Symmetric Lightweight Block Ciphers. In: Aliev, R.A., et al. 12th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2022). WCIS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 718. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_16

- S. Ganiev and Z. Khudoykulov, “Lightweight Cryptography Algorithms for IoT Devices: Open issues and challenges,” 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 01-04, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670281.

- Rupayan Das, Angshuman Khan, Rajeev Arya, Boykuziev Ilkhom, Abdurakhimov Bakhtiyor, Nuriddin Safoyev, Zarif  Khudoykulov, “SSKA: secure symmetric encryption exploiting Kuznyechik algorithm for trustworthy communication”, International Journal of System Assurance Engineering and Management, India and The Division of Operation and Maintenance, Lulea University of Technology, Sweden 2024. https://doi.org/10.1007/s13198-024-02253-7 – ilmiy maqola (Scopus, Q3).

- Boykuziev Ilkhom, Angshuman Khan, Abdurakhimov Bakhtiyor, Rupayan Das and Zarif Khudoykulov, “Integral cryptanalysis: a new key determination technique for 3-phase Kuznyechik encryption”, Journal of “Engineering Research Express”. №5 (2023). 035018, © 2023 IOP Publishing Ltd. -11p. https://doi.org/10.1088/2631-8695/ace58f  – ilmiy maqola (Scopus, Q3).

- Abdurakhimov Bakhtiyor, Boykuziev Ilkhom, Abdurazzokov Javokhir and Allanov Orif, “Using the Capabilities of Artificial Neural Networks in the Cryptanalysis of Symmetric Lightweight Block Ciphers”, Lecture Notes in Networks and SystemsThis link is disabled., 2024, 718 LNNS, pp. 113–121. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_16 – ilmiy maqola (Scopus).

- Javokhir Abdurazzokov, Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Orif Allanov,  “Algorithm for Generating Robust S-Boxes Using Adjacency Matrix Parameters”, 10th International Conference on “Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)”, 2023. Palembang, Indonesia. -6p. https://doi.org/10.1109/EECSI59885.2023.10295947  – ilmiy maqola (Scopus).

- Khudoykulov Zarifjon, Rakhmatullayev Ilkhom, Boykuziyev Ilkhom, Allanov Orif, “Analysis of stream encryption algorithms in Estream project  easy to use in software form”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training.  ISSN 2181-9750, march, 2024-3. http://khorezmscience.uz,  pp. 87-94 – ilmiy maqola (OAK).

- Boyquziyev Ilkhom, Allanov Orif, Rakhmatullayev Ilkhom, Liu Lingyun, “Development of optimal method of hardware implementation of the SM4 and SM4_Mix encryption algorithms”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. February, 2024-2. http://khorezmscience.uz,  ISSN 2181-9750, pp. 87-92 – ilmiy maqola (OAK).

- Xudoyqulov   Z.T.,Rakhmatullayev I.R. Yengil vaznli kriptografik algoritmlarda foydalanilgan chiziqsiz akslantirishlash tahlili. “Raqamli texnologiyalarning nazariy va amaliy masalalari” xalqaro jurnali. 2024. №2(8). -B. 51-58.

- Allanov O. Kriptografik xesh funksiyalarning axborot xavfsizligini ta’minlashdagi o‘rni. Respublika ilmiy-texnik anjumani, “Iqtisodiyotning real tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot–kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati”, 6-7 aprel 2017 yil, TOShKYeNT 2017y. - B. 116-118.

- Xudoyqulov Z. T., Allanov O., Xolimtayeva I. U. Zamonaviy xesh funksiyalaring xavfsizlik va  tezlik xususiyatlari asosidagi tahlili. Axborotkommunikatsiyalar: Tarmoqlar, Texnologiyalar, Yechimlar Har chorak ilmiy-texnik jurnal 4(48)/2018 -B. 45-53.

- Ilxom Boyquziyev, Ilhom Rahmatullayev, & Ogiloy Axadova. (2024). RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi. Al-farg‘oniy avlodlari, 1(2), 61–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.11474014 – ilmiy maqola (OAK).

- Boyquziyev , I., Saydullayev, E., & Rahmatullayev , I. (2024). Elliptik egri chiziqlarning kriptografiyada qo‘llanilishi. Digital transformation and artificial intelligence, 2(1), -B. 71–76.  https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i112 – ilmiy maqola (OAK).

- I.M. Boyquziev, I.R. Rakhmatullaev, “Sonlarni ko‘paytirish qoidasiga asoslangan faktorizatsiyalash algoritmi”, Harbiy aloqa va AKT xabarlari ilmiy uslubiy jurnali (OAK rayosatining 10.12.2019 yildagi № 272/7.2 sonli qarori bilan chop etishga ruxsat etilgan yopiq ilmiy ishlar ro’yxatiga kiritilgan), 1(17) 2024.

- Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Orif Allanov, Bekzod Xidirov. Differential characteristics of reflections of Kuznyechik encryption algorithm. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)

- Abdurakhimov Bakhtiyor, Khudoykulov Zarif, Allanov Orif, Boykuziev Ilkhom. Algebraic Cryptanalysis of O‘zDSt 1105: 2009 Encryption Algorithm. 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)

- Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Zarif Khudoykulov, Orif Allanov. Application of the algebraic cryptanalysis method to the Kuznyechik encryption algorithm. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)

5-shakl

Loyihaning smeta qiymati

| ### Xarajatlar smetasi (so‘m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guruh | Xarajatlar turlari |  |  |  |  |  | JAMI |
|  | Ish haqi fondi | Qo‘shimcha xarajatlar | Safar xarajat-lari | Materi-allar | Quril-malar | Boshqa xarajatlar | Jami |
| Ijrochi |  |  |  |  |  |  |  |
| Jami: |  |  |  |  |  |  |  |

| AKT va HAI boshlig‘i |  | Raximov Baxtiyor Ne’matovich |
| --- | --- | --- |
| Loyiha rahbari |  | Turapov Sherzod Nurmatovich |

M.O‘.